Załącznik Nr 9

# ZREALIZOWANE  WYDATKI  ZWIĄZANE  Z WIELOLETNIMI  PROGRAMAMI   INWESTYCYJNYMI

# GMINY  DYGOWO  ZA  2010 r.

| Lp. | Dz. | Rozdział | Nazwa programu Inwestycyjnego I zadania finansowanego z budżetu | Jedn. Organ. Realizująca. Program lub koordynując. wykonywanie programu | Okres realizacji | Poniesione Nakłady do końca 2010r. | Wysokość wydatków planowanych w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach | Wydatki poniesione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rok Rozpoczęcia | Rok zakończe-nia |  |  | z budżetu gminy | Z innych środków |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. |  |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa, zagospodarowanie i ukształtowanie centrum wsi we Wrzosowie | Urząd Gminy Dygowo | 2007 | 2010 | 956.300,74 | 457.469,92 | - | - | 800.146,74 | 156.154 |
| 2. | 600 | 60016 | Przebudowa ul Krótkiej w Dygowie | Urząd Gminy Dygowo | 2010 | 2012 | 11.490,88 | 16.000,00 | - | - | 11.490,88 | - |
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Stramniczka | Urząd Gminy Dygowo | 2009 | 2011 | 34.129,01 | 10.000,00 | - | - | 34.129,01 | - |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Pustary | Urząd Gminy Dygowo | 2008 | 2011 | 15.653,51 | 15.653,51 | - | - | 15.653,51 | - |
| 5. | 600 | 60016 | Oświetlenie ulicy Zielonej w Dygowie | Urząd Gminy Dygowo | 2008 | 2010 | 54.740,49 | 60.000,00 | - | - | 50.476,49 | - |
| 6. | 630 | 63095 | Utwardzenie terenu, wykonanie elementów małej architektury, budowa wiaty w miejscowości Bardy | Urząd Gminy Dygowo | 2010 | 2012 | 976,00 | 1.000,00 | - | - | 976,00 | - |
| 8. | 700 | 70005 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na ter.powiatów:bialogardzkiego,kołobrzeskiego,drawskiego,koszalińskiego i szczecineckiego | Urząd Gminy Dygowo | 2008 | 2011 | 102.957,00 | 1.374,75 | - | - | 102.957,00 | - |
| 9. | 754 | 75412 | Remont świetlicy wiejskiej w Dygowie (dokumentacja) | Urząd Gminy Dygowo | 2010 | 2012 | 13.456,15 | 14.000,00 | - | - | 13.456,15 | - |
| 10. | 750 | 75023 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Budynek Urzędu Gminy Dygowo | Urząd Gminy Dygowo | 2010 | 2010 | 59.051,44 | 98.898,00 | - | - | 59.051,44 | - |
| 11. | 801 | 80101 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Zespół Szkół w Dygowie | Urząd Gminy Dygowo | 2008 | 2011 | 426.708,86 | 426.708,86 | - | - | 426.708,86 | - |
| 12. | 801 | 80101 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Zespół Szkół we Wrzosowie | Urząd Gminy Dygowo | 2008 | 2010 | 681.075,68 | 764.205,00 | - | - | 681.075,68 | - |
| 13. | 801 | 80101 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publ. Szkoła Podstawowa w Czerninie | Urząd Gminy Dygowo | 2008 | 2010 | 501.988,37 | 540.214,00 | - | - | 501.988,37 | - |
| 14. | 851 | 85195 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Budynek po Ośrodku Zdrowia w Dygowie | Urząd Gminy Dygowo | 2008 | 2010 | 500,00 | 142.817,00 | - | - | 500,00 | - |
| 15. | 851 | 85195 | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia we Wrzosowie | Urząd Gminy Dygowo | 2009 | 2012 | 9.813,00 | 10.000,00 | - | - | 9.813,00 | - |
| 16. | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jazach | Urząd Gminy Dygowo | 2008 | 2011 | 161.790,17 | 99.000,00 | - | - | 90.856,36 | - |
| 17. | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie | Urząd Gminy Dygowo | 2009 | 2013 | 38.501,31 | 23.807,00 | - | - | 38.501,31 | - |
| 18. | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Świelubiu | Urząd Gminy Dygowo | 2009 | 2010 | 108.076,16 | 109.000,00 | - | - | 108.076,16 | - |
| 19. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy w Pustarach | Urząd Gminy Dygowo | 2009 | 2012 | 21.388,27 | 1.000,00 | - | - | 21.388,27 | - |
| 20. | 921 | 92109 | Remont świetlicy w Piotrowicach | Urząd Gminy Dygowo | 2009 | 2012 | 17.766,39 | 18.000,00 | - | - | 17.766,39 | - |
| 21. | 921 | 92109 | Remont wraz z adaptacją zabytkowego obiektu na Gminny Dom Kultury w Dygowie | Urząd Gminy Dygowo | 2010 | 2012 | 69.853,02 | 71.000,00 | - | - | 69.853,02 | - |
| 22. | 926 | 92695 | Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych wraz z placem zabaw we Wrzosowie w ramach programu „Moje boisko ORLIK -2012” | Urząd Gminy Dygowo | 2009 | 2010 | 1.330.751,19 | 1.332.349,00 | - | - | 664.751,19 | 666.000,00 |
| 23. | 926 | 92695 | Budowa boisk sportowych i placów zabaw w m.Kłopotowo,Włościbórz,Skoczów,Gąskowo,Pustary,Piotrowice,Dębogard,Miechęcino | Urząd Gminy Dygowo | 2010 | 2012 | 29.291,08 | 29.350,00 | - | - | 29.291,08 | - |
| OGÓŁEM | 4.646.258,72 | 4.241.847,04 | - | - | 3.824.104,72 | 822.154,00 |

.

Załącznik Nr 10

# WYDATKI INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2010 ROKU

| Lp | Dz. | Rozdział | Nazwa programu Inwestycyjnego I zadania finansowanego z budżetu | Jedn. Organ. Realizująca. Program lub koordynując. wykonywanie programu | Planowana wysokość robót ogółem | Wysokość wydatków | z tego: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | środki budżetu gminy |
|  |  |  |  |  |  | Planowane w 2010 r. | Wykonane w 2010 r. |  |
| 1. | 600 | 60016 | Budowa zatoki autobusowej przy ul.Kołobrzeskiej w Dygowie | Urząd Gminy Dygowo | 54.500,00 | 54.500,00 | 52.842,27 | 52.842,27 |
| 2. |  | 60016 | Budowa chodnika przy ul.Kołobrzeskiej w Dygowie | Urząd Gminy Dygowo | 67.000,00 | 67.000,00 | 64.610,00 | 64.610,00 |
| 3. |  | 60016 | Remont ogrodzenia stawu przy drodze gminnej we Wrzosowie | Urząd Gminy Dygowo | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.373,35 | 11.373,35 |
| 4. |  | 60016 | Budowa alejki obok kościoła we Wrzosowie | Urząd Gminy Dygowo | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.246,14 | 56.246,14 |
| 5. |  | 60016 | Montaż wiaty we Wrzosowie | Urząd Gminy Dygowo | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 |
| 6. |  | 60014 | Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi 0275Z Dygowo-Pobłocie Wielkie polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Barcińskiej w Dygowie | Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7. |  | 60013 | Dotacja celowa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej we Wrzosowie | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojew | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Razem Dział 600 | 355.680,00 | 355.680,00 | 349.951,76 | 349.951,76 |
| 8. | 700 | 70005 | Wykup działki nr 220/2 pod drogę w Dygowie (SM Olszynka w likwidacji) | Urząd Gminy Dygowo | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 9. | 700 | 70005 | Wykup działek nr 50/5,57 w Łykowie oraz nr 220/14,220/84,220/85 w Dygowie od RSP w likwidacji | Urząd Gminy Dygowo | 38.000,00 | 38.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Razem Dział 700 | 46.250,00 | 46.250,00 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 10. | 750 | 75023 | Zakup serwera dla Gmina II | Urząd Gminy Dygowo | 12.883,00 | 12.883,00 | 12.263,11 | 12.263,11 |
| Razem Dział 750 | 12.883,00 | 12.883,00 | 12.263,11 | 12.263,11 |
| 11. | 801 | 80101 | Remont Szkoły Podstawowej w Czerninie | Szkoła Podstawowa w Czerninie | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| Razem Dział 801 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 12. | 754 | 75412 | Zakup narzędzia hydraulicznego nożyco rozpieracza dla OSP Dygowo | Urząd Gminy Dygowo | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13. |  | 75416 | Zakup kopiarki dla Straży Gminnej | Urząd Gminy Dygowo | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 5.090,00 |
| Razem Dział 754 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 |
| 14. | 926 | 92695 | Budowa placu zabaw w miejscowości Bardy | Urząd Gminy Dygowo | 14.469,00 | 14.469,00 | 14.469,20 | 14.469,20 |
| 15. |  | 92695 | Budowa placu zabaw w miejscowości Włościbórz | Urząd Gminy Dygowo | 15.286,60 | 15.286,60 | 15.286,60 | 15.286,60 |
| 16. |  | 92695 | Budowa placu zabaw w miejscowości Gąskowo | Urząd Gminy Dygowo | 5.313,00 | 5.313,00 | 5.312,20 | 5.312,20 |
| 17 |  | 92695 | Budowa placu zabaw w miejscowości Stojkowo | Urząd Gminy Dygowo | 3.614,00 | 3.614,00 | 3.614,20 | 3.614,20 |
| 18. |  | 92695 | Budowa placu zabaw w miejscowości Czernin | Urząd Gminy Dygowo | 5.740,00 | 5.740,00 | 5.738,20 | 5.738,20 |
| 19. |  | 92695 | Budowa placu zabaw w miejscowości Dygowo | GZOiK w Dygowie | 23.000,00 | 23.00,00 | 22.635,88 | 22.635,88 |
| Razem Dział 926 | 67.422,60 | 67.422,60 | 67.056,28 | 67.056,28 |
| OGÓŁEM | 537.325,60 | 537.325,60 | 509.111,15 | 509.111,15 |

Załącznik Nr 11

# REALIZACJA  WYDATKÓW  NA  ZAKUPY  INWESTYCYJNE

# W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA   2010  ROKU

| Lp | Dz. | Rozdział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Jedn. organ. Realiz. Program | Wartość ogółem | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Środki Budżetu Gminy | Środki Pozyskane |
| 1. | 926 | 92695 | Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Gąskowo | Urząd Gminy Dygowo Sołectwo Gąskowo | 10.682,00 | 10.682,00 | - |
| 2. | 926 | 92695 | Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Czernin | Urząd Gminy Dygowo Sołectwo Czernin | 11.903,00 | 11.903,00 | - |
| 3. | 926 | 92695 | Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Stojkowo | Urząd Gminy Dygowo Sołectwo Stojkowo | 9.025,00 | 9.025,00 | - |
| OGÓŁEM: | 31.610,00 | 31.610,00 | - |