Sprawozdanie z realizacji

gminnego planu gospodarki odpadami

dla Gminy Dygowo

stan na 31 grudnia 2008 r.

lipiec 2009 r.

Spis treści:

1.    Wprowadzenie	3

2.     Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku	7

3.     Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów	11

3.1. Składowiska odpadów	11

3.2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów	29

4.     Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2007 - 2008	32

5.    Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	39

6.    Ocena systemu monitoringu	40

7.    Podsumowanie	43

# 1. Wprowadzenie

- Cel przygotowania sprawozdania

Celem przygotowania niniejszego sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest:

- wywiązanie się z obowiązku ustawowego,

- analiza porównawcza stanu gospodarki odpadami opisanego w planie i uzyskanego w sprawozdaniu na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2008 r.),

- przedstawienie postępów w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśnienie powodów zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień,

- określenie w jakim stopniu udało się przedsięwzięcia przyjęte w planie gospodarki odpadami zrealizować do dnia 31 grudnia 2008 r.,

- przedstawienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy w dniu 31 grudnia 2008 r.

- uzyskanie wniosków, które powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

- Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Podstawę prawną sporządzenia sprawozdania z realizacji planu gminnego przez organ wykonawczy gminy stanowi art. 14 ust. 12b. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 39 poz. 251). Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej „okresem sprawozdawczym”, przygotowują: (...) organ wykonawczy gminy - z realizacji planu gminnego.

Obowiązek składania, co dwa lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. Nr 39 poz. 251).

Niniejsze sprawozdanie opracowano wg wytycznych Ministra Środowiska dotyczących sporządzania sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami.

- Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone

Zgodnie z art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. Nr 39 poz. 251) niniejsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedłoży Radzie Gminy oraz Zarządowi Powiatu.

- Data i numer uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia gminnego planu gospodarki odpadami:

- data przyjęcia planu przez Radę Gminy Dygowo: 29.09.2004r.,

- numer uchwały: XVIII/105/2004.

- Okres, jaki obejmuje sprawozdanie

Zgodnie z art. 14 ust. 12b ustawy o odpadach okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami, stanowi okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres. Niniejsze sprawozdanie z gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2008r.

Do zobrazowania zmian przyjęto dane dotyczące wytwarzania odpadów oraz wskaźniki obejmujące lata 2004-2008. W związku z okresem planowania poniesione koszty przedstawiono w okresie 2004-2008r.

- Krótkie omówienie zawartości poszczególnych części sprawozdania

Zakres niezbędnych informacji, jakie zawiera niniejsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odpowiada treści przyjętego planu. Przyjęty plan gospodarki odpadami jest zgodny z planami wyższego szczebla oraz zawiera wszystkie informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w okresie sporządzania, opiniowania i uchwalania planu, został on opracowany w oparciu o pierwotną wersję rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Tym samym obejmuje on postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów. Jednak, mając na uwadze zmiany w ustawie o odpadach obowiązujące od 13 października 2005r. oraz zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, możliwe wydaje się ograniczenie zakresu sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami tylko do opisu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Jednakże ze względu na zachowanie konsekwencji w działaniach oraz potrzebę uzyskania pełnego obrazu gospodarki odpadami na terenie gminy w niniejszym sprawozdaniu z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami znalazły się informacje dotyczące zmian w gospodarowaniu innymi rodzajami odpadów na terenie gminy. Natomiast zaktualizowany gminny plan gospodarki odpadami będzie dotyczył jedynie odpadów komunalnych.

Zakres informacji objętych sprawozdaniem z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na terenie gminy zaszły w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r., w odniesieniu do wymienionych poniżej aspektów gospodarki odpadami:

- Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2008 r., w tym:

  - rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

  - istniejące systemy zbierania odpadów,

  - rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów,

  - stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

- Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

  - działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów,

  - działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

  - działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  - działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

- Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć,

- Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami zawiera informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów oraz zadań postawionych w gminnym planie gospodarki odpadami. Ponadto w sprawozdaniu ustosunkowano się do wszystkich zadań przypisanych gminie w krajowym planie gospodarki odpadami oraz innych planach wyższego szczebla, o ile nie zostały one uwzględnione w gminnym planie gospodarki odpadami. Do kompleksowej oceny składowisk odpadów oraz instalacji odzysku odpadów wykorzystano karty składowisk odpadów i kompostowni - stan na dzień 31 grudnia 2008r.

- Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

- wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie,

- wojewódzka baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- roczniki statystyczne,

- roczne sprawozdania z działalności wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- raport o stanie środowiska województwa wydawany przez organy inspekcji ochrony środowiska,

- dane podmiotów odbierających odpady prowadzących działalność na terenie gminy,

- dane z Zakładu Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Krzywopłoty, gm. Karlino,

- dane z Urzędu: Gminy Kołobrzeg, Miasta Kołobrzeg, Gminy Ustronie Morskie,

- dane z Urzędu Gminy Dygowo.

- Autorzy sprawozdania oraz instytucje współpracujące:

- Eko-Efekt Sp. z o.o. z/s w Warszawie,

- Urząd Gminy Dygowo.

# 2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

W tabelach 1-4 zostały określone zmiany ilościowe i struktury odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na terenie gminy Dygowo (rok 2004, 2006 i 2008); przedstawiono analizę porównawczą obejmującą wszystkie rodzaje odpadów oraz charakterystykę efektywności systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.

W tabelach poniżej (1,2) zestawiono ilości i rodzaje odpadów poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku z gminy Dygowo, w latach 2004, 2006 i 2008.

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, Gmina Dygowo, w latach 2004, 2006 i 2008.

| Kod odpadu | 2004 r. | 2006 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 17 09 04 | 1,21 | D5 | 0,00 | - | 3,72 | D5 |
| 19 05 01 | 41,34 | D5 | 192,47 | D5 | 0,00 | - |
| 20 03 01 | 370,67 | D5 | 377,55 | D5 | 460,00 | D5 |
| Suma | 413,22 |  | 570,02 |  | 463,72 |  |

Oznaczenie procesu unieszkodliwiania - zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Źródło: Oprac. na post. danych z Urzędu Gminy Dygowo, sprawozdań GUS, danych z ewidencji odpadów firm wytwarzających, odbierających, prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów z terenu gminy.

Odpady z terenu gminy Dygowo są unieszkodliwiane wyłącznie przez składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne (D5) zlokalizowanych poza terenem gminy (w gminach ościennych, zestawienie kart składowisk w rozdz. 3). Ilość odpadów składowanych w roku 2008 rośnie w stosunku do ilości z roku 2004.

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów poddanych poszczególnym procesom odzysku, Gmina Dygowo, w latach 2004, 2006 i 2008.

| Kod odpadu | 2004 r. | 2006 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 15 01 01 | 1,926 | R15 | 2,520 | R15 | 0,640 | R15 |
| 15 01 02 | 4,406 | R15 | 12,647 | R15 | 8,939 | R15 |
| 15 01 07 | 8,804 | R15 | 11,894 | R15 | 40,477 | R15 |
| 17 01 01 | 0,000 | - | 13,910 | R3 | 4,21 | R3 |
| 20 01 99 | 9,190 | R14 | 33,110 | R14 | 0,00 | - |
| 20 03 01 | 50,530 | R3 | 225,580 | R3 | 222,34 | R3 |
| 20 03 07 | 0,000 | - | 8,700 | R3 | 9,44 | R3 |
| Suma | 74,856 |  | 308,361 |  | 286,046 |  |

Oznaczenie procesu odzysku - zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Źródło: Oprac. na post. danych z Urzędu Gminy Dygowo, sprawozdań GUS, danych z ewidencji odpadów firm wytwarzających, odbierających, prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów z terenu gminy.

Odpady z terenu gminy Dygowo są poddawane następującym procesom odzysku:

- R3 - recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),

- R14 - inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części,

- R15 - przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu.

W tabeli poniżej przedstawiono charakterystykę efektywności systemu gospodarki odpadami, w gminie Dygowo, lata 2004, 2006 i 2008.

Tabela 3. Charakterystyka efektywności systemu gospodarki odpadami, Gmina Dygowo, lata 2004, 2006 i 2008.

| Odpady | 2004 r. | 2006 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania / odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania / odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania / odzysku |
| Unieszkodliwiane razem: | 413,22 | D5 | 570,02 | D5 | 463,72 | D5 |
| Odzysk razem: | 74,856 | R3,R14,R15 | 308,361 | R3,R14,R15 | 286,046 | R3,R14,R15 |
| Wytwarzane razem: | 488,076 | - | 878,381 | - | 749,766 | - |
| Stosunek % | % | % | % |
| Odzysk / Unieszkodliwiane | 18,1 | 54,1 | 61,7 |
| Udział % | % | % | % |
| Unieszkodliwiane / Wytwarzane | 84,7 | 64,9 | 61,8 |
| Odzysk / Wytwarzane | 15,3 | 35,1 | 38,2 |
| Suma % | 100 | 100 | 100 |

Źródło: Oprac. na post. danych z Urzędu Gminy Dygowo, sprawozdań GUS, danych z ewidencji odpadów firm wytwarzających, odbierających, prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów z terenu gminy.

Z analizy powyższej tabeli wynikają następujące wnioski, dotyczące charakterystyki systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Dygowo, w latach 2004, 2006 i 2008:

- unieszkodliwianie odpadów w roku 2008 wykazuje tendencję malejącą w stosunku do roku 2006 (o 18,6 %),

- odzysk wzrasta w roku 2008 o 282 % w stosunku do roku 2004,

- ilość odpadów wytwarzanych rośnie w roku 2008 o 53,6 % w stosunku do 2004r.,

- odpady poddawane są procesom odzysku (kompostowanie R3; wykorzystanie odpadów w całości lub części R14; przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu R15),

- odpady unieszkodliwiane są wyłącznie przez składowanie (na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne D5),

- ilość odpadów odzyskiwanych w stosunku do unieszkodliwianych systematycznie rośnie z 18,1% w roku 2004, przez 54,1% w roku 2006 do 61,7% w roku 2008,

- udział procentowy odpadów unieszkodliwianych w strumieniu odpadów wytwarzanych sukcesywnie maleje z 84,7% w roku 2004 przez 64,9% w roku 2006 do 61,8% w roku 2008,

- udział procentowy odpadów odzyskiwanych w strumieniu odpadów wytwarzanych sukcesywnie rośnie z 15,3% w roku 2004, przez 35,1% w roku 2006 do 38,2% w roku 2008.

Wszystkie odbierane z terenu gminy Dygowo odpady kierowane są do odzysku i unieszkodliwiania na instalacje poza terenem gminy.

Tabela 4. Charakterystyka efektywności systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, Gmina Dygowo, w latach 2004 – 2008.

| Rodzaje odpadów opakowaniowych | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zebrane przez gminę [Mg] | przekazane przez gminę do odzysku i recykl. [Mg] | przekazane do odzysku i recykl. / zebrane [%] | zebrane przez gminę [Mg] | przekazane przez gminę do odzysku i recykl. [Mg] | przekazane do odzysku i recykl. / zebrane [%] | zebrane przez gminę [Mg] | przekazane przez gminę do odzysku i recykl. [Mg] | przekazane do odzysku i recykl. / zebrane [%] | zebrane przez gminę [Mg] | przekazane przez gminę do odzysku i recykl. [Mg] | przekazane do odzysku i recykl. / zebrane [%] | zebrane przez gminę [Mg] | przekazane przez gminę do odzysku i recykl. [Mg] | przekazane do odzysku i recykl. / zebrane [%] |
| z tworzyw sztucznych | 8,720 | 4,406 | 50,5 | 12,820 | 5,017 | 39,1 | 28,745 | 12,647 | 44,0 | 29,198 | 9,839 | 33,7 | 33,932 | 8,939 | 26,3 |
| z papieru i tektury | 3,660 | 1,926 | 52,6 | 3,310 | 3,000 | 90,6 | 2,800 | 2,520 | 90,0 | 2,530 | 2,530 | 100,0 | 0,640 | 0,640 | 100,0 |
| ze szkła gosp.p.amp. | 10,280 | 8,804 | 85,6 | 14,090 | 12,681 | 90,0 | 14,340 | 11,894 | 82,9 | 19,891 | 18,151 | 91,3 | 43,610 | 40,477 | 92,8 |
| Razem: | 22,660 | 15,136 | 66,8 | 30,220 | 20,698 | 68,5 | 45,885 | 27,061 | 59,0 | 51,619 | 30,520 | 59,1 | 78,182 | 50,056 | 64,0 |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Gminy Dygowo (z informacji o wielkościach odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu przez  gminę Dygowo oraz o poniesionych wydatkach - za  rok 2004, 2005, 2006  i 2007, 2008.

Z analizy powyższej tabeli wynikają następujące wnioski:

- wzrasta ilość zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych o 245% w roku 2008 w stosunku do roku 2004,

- wzrasta ilość odpadów opakowaniowych przekazywanych przez gminę do odzysku i recyklingu o 231% w roku 2008 w stosunku do 2004r.,

- obserwuje się nieznaczne zmniejszenie udziału w odpadach zebranych selektywnie - frakcji przekazanych do odzysku i recyklingu z 66,8% w roku 2004 do 59,0% w 2006 i 64% w 2008r. co może świadczyć o obniżeniu jakości zbieranych selektywnie odpadów (zmniejsza się ilość frakcji nadającej się do odzysku i recyklingu, co zauważalne jest zwłaszcza przy opakowaniach z tworzyw sztucznych); jednak porównując rok 2006 i 2008 obserwuje się poprawę jakości (z wyjątkiem tworzyw sztucznych),

- odzysk jest ogólnie na dość wysokim poziomie średnio około 63 % na przestrzeni okresu 2004-2008r.

Reasumując:

- wyniki analizy sygnalizują obniżanie jakości zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych - tworzyw sztucznych;

- należy zwiększyć intensywność działań edukacyjnych celem podwyższenia jakości zbieranych surowców wtórnych i poziomu odzysku i recyklingu, co ważne jest zwłaszcza przy wzroście na rynku wymogów co do jakości tych surowców możliwych do przekazania do odzysku i recyklingu.

.

# 3. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

## 3.1. Składowiska odpadów

Na terenie gminy Dygowo nie ma składowisk odpadów otwartych i eksploatowanych. Składowisko odpadów gminne w m. Lisia Góra zostało w roku 2005 zrekultywowane i jest tu prowadzony monitoring poeksploatacyjny. Składowiska odpadów, na których deponowane są odpady wytwarzane z terenu gminy Dygowo znajdują się poza obszarem administracyjnym tej gminy.

Na terenie gminy Dygowo nie występują obiekty unieszkodliwiania odpadów objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającą dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. WE L 102 z 11.04.2006, str. 15).

W tabelach poniżej przedstawiono karty składowisk odpadów wypełnione oddzielnie dla każdego składowiska odpadów, tj.:

- znajdującego się na terenie gminy Dygowo składowiska zrekultywowanego (w roku 2005) w Lisiej Górze, (na którym prowadzony jest monitoring poeksploatacyjny),

znajdujących się poza obszarem administracyjnym gminy Dygowo, na których odpady komunalne z terenu tej gminy są poddawane unieszkodliwianiu (składowiska odpadów w m. Krzywopłoty, gm. Karlino, m. Kukinka, gm. Ustronie Morskie).

| Tabela 5.1. Karta składowiska odpadów w Lisiej Górze, Gmina Dygowo - stan na dzień 31 grudnia 2008 r. Składowisko odpadów w Lisiej Górze, zamknięte w 2003 r., zrekultywowane w 2005 r.; prowadzony jest tu monitoring poeksploatacyjny. |
| --- |
| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Informacje o składowisku odpadów |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Lisia Góra, gm. Dygowo |
| 1.2. | Gmina | Dygowo |
| 1.3. | Powiat | Kołobrzeski |
| 1.4. | Województwo | Zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | - |
| 1.6. | NIP | - |
| 1.7. | Typ składowiska | IN - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.9. | REGON | 000532116 |
| 1.10. | NIP | 671-10-49-096 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.12. | REGON | 000532116 |
| 1.13. | NIP | 671-10-49-096 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.15. | REGON | 000532116 |
| 1.16. | NIP | 671-10-49-096 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | - |
| 1.18. | Liczba kwater | - |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | 0 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | 1 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | nie |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | tak |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakoń. monitoringu? | nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | - |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | - |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | - |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | - |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej* | - |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* | - |
| 2.7. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | - |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | - |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | - |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | - |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* | - |
| 2.12. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | - |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | - |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | - |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | - |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej* | organ wydający: Starosta Kołobrzeski data wydania decyzji: 30.12.2003r. znak decyzji: OŚ 7630-22/2003 |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | tak |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | nie |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | - |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | - |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | - |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | 2003 r. |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | - |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | - |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | - |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane | - |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | - |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | - |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | tak, 2003r. |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | nie |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | nie |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | nie |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | nie |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | - |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | - |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | - |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | - |
| 4.5. | Uszczelnienie | - |
| 4.6. | Drenaż | - |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | - |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | - |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | - |
| 4.10. | Pas zieleni | - |
| 4.11. | Ogrodzenie | - |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | - |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | - |
| 4.14. | Waga | - |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | - |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | - |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | - |
| 4.18. | Monitoring w fazie poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny - sposób: dane z najbliższej stacji meteorologicznej |
|  |  | Wody powierzchniowe - ilość punktów monitoringu: 1, badania: 2 razy/rok |
|  |  | Wody podziemne - ilość punktów monitoringu: 2 piezometry, badania 2 razy / rok |
|  |  | Gaz składowiskowy - skład gazu i emisja, częstotliwość badań: 2 razy / rok |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska, stabilność zboczy, repery, badanie: 1 raz / rok |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | - |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | - |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | nie |
| 6.2. | Czy na skład. odp. są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | - |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów | - |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?** | - |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów | - |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | - |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. | - |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2003 r. | - |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. | - |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. | - |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2004 r. | - |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. | - |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. | - |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2005 r. | - |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. | - |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. | - |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2006r. | - |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. | - |
| 6.19. | Masa odpadów składowana w 2007 r. | - |
| 6.20. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2007 r. | - |
| 6.21. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2007 r. | - |
| 6.22. | Masa odpadów składowana w 2008 r. | - |
| 6.23. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2008r. | - |
| 6.24. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2008 r. | - |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Dygowo, wytyczne MŚ do sporządzania sprawozdań z GPGO.

| Tabela 5.2. Karta składowiska odpadów w m. Krzywopłoty, gmina Karlino - stan na dzień 31 grudnia 2008 r. Składowisko poza terenem gminy Dygowo. Deponowane są tu odpady m.in. z Gminy Dygowo (część odpadów wytwarzanych). |
| --- |
| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Informacje o składowisku odpadów |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. Krzywopłoty 1 A, 78-230 Karlino |
| 1.2. | Gmina | Karlino |
| 1.3. | Powiat | Białogardzki |
| 1.4. | Województwo | Zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | 330258094 |
| 1.6. | NIP | 672-00-09-110 |
| 1.7. | Typ składowiska | IN - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. Krzywopłoty 1 A, 78-230 Karlino 100% udziałów jednostek samorządu terytorialnego (Miasto Białogard, Miasto i Gmina Karlino, Gmina Białogard) |
| 1.9. | REGON | 330258094 |
| 1.10. | NIP | 672-00-09-110 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. Krzywopłoty 1 A, 78-230 Karlino 100% udziałów jednostek samorządu terytorialnego (Miasto Białogard, Miasto i Gmina Karlino, Gmina Białogard) |
| 1.12. | REGON | 330258094 |
| 1.13. | NIP | 672-00-09-110 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. Krzywopłoty 1 A, 78-230 Karlino 100% udziałów jednostek samorządu terytorialnego (Miasto Białogard, Miasto i Gmina Karlino, Gmina Białogard) |
| 1.15. | REGON | 330258094 |
| 1.16. | NIP | 672-00-09-110 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | 3 szt. |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | 1 szt. |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | 2 szt. |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | organ wydający: Rada Miasta Karlino data wydania decyzji: 29.07.1993r. znak decyzji: XXXV/249/93 |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | organ wydający: Burmistrz Miasta i Gminy Karlino data wydania decyzji: 18.02.1994 r. znak decyzji: PJT 7351-1/94 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający: Burmistrz Miasta i Gminy Karlino data wydania decyzji: 18.02.1994 r. znak decyzji: 7351-1/94 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | organ wydający: Starosta Białogardzki data wydania decyzji: 27.11.2000 r. znak decyzji: 7353-111/00 |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej* | organ wydający: Starosta Białogardzki data wydania decyzji: 04.02.2002 r. znak decyzji: 7638/1/02 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* | Nie dotyczy |
| 2.7. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* | Nie dotyczy |
| 2.12. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej* | Nie dotyczy |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Nie dotyczy |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Nie dotyczy |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | organ wydający: Wojewoda Zachodniopomorski data wydania decyzji: 19.08.2004r. znak decyzji: K-SR-Ś-5/6621/8/04 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Nie |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | organ wydający: Starosta Białogardzki data wydania decyzji: 11.06.2003r. znak decyzji: 7636/1/03 |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane | Pozwolenie zintegrowane nr K-SR-Ś-6/6619/70-2/07 z 20.12.2007r. wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Posiada pozwolenie zintegrowane |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | Tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | 2012r. |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | Tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | Tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | Tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | Tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | Tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006, 2007, 2008r.? | Tak |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita (Mg) | 165 000,00 Mg (planowana) |
| 4.2. | Pojemność zapełniona (wykorzystana) stan nagromadzenia na 31.12.2008r.) | 113 283,79 Mg |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | 51 716,21 Mg |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | 26 836,44 m 2 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Tak, Izolacja syntetyczna, materiał: HDPE, grubość: 1,5 mm |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Tak |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak, odcieki są zbierane do przepompowni przez system drenaży, a następnie rozdeszczowywane na terenie składowiska –cykl zamknięty. |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Wykorzystanie do celów technologicznych: rozdeszczowanie. |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Z emisją do atmosfery, spalanie w pochodni |
| 4.10. | Pas zieleni | Tak, szerokość pasa: 10 m |
| 4.11. | Ogrodzenie | Tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | Tak |
| 4.14. | Waga | Tak |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | Tak |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | Tak |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Nie |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej | Opad atmosferyczny, tak |
|  |  | Wody powierzchniowe, tak |
|  |  | Wody odciekowe, tak (1 raz na 3 miesiące – pH, przewodność elektrolityczna, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, Hg, OWO, WWA) |
|  |  | Wody podziemne, tak (1 raz na 3 miesiące – pH, przewodność elektrolityczna, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr, Hg, OWO, WWA) |
|  |  | Gaz składowiskowy, tak (gaz – 1 raz w miesiącu tlen, dwutlenek węgla, metan) |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska, tak |
|  |  | Struktura i skład odpadów, tak |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | szacowana całkowita kwota: 10 mln zł środki własne zarządzającego: 2,5 mln zł (kredyt) środki zewnętrzne: 7,5 mln zł |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | szacowana całkowita kwota: 2,5 mln zł |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | Tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | Nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów | 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?** | Tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów | 20 02 01, 17 01 01, 17 01 02, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07 |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Nie dotyczy |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. | 11 234,77 Mg |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2003 r. | 3 884,50 Mg |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. | - |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. | 11 057,53 Mg |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2004 r. | 3 218,88 Mg |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. | - |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. | 9 176,19 Mg |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2005 r. | 2 731,63 Mg |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. | - |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. | 10 765,99 Mg |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2006r. | 3 454,58 Mg |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. | - |
| 6.19. | Masa odpadów składowana w 2007 r. | 11 122,33 Mg |
| 6.20. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2007 r. | - |
| 6.21. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2007 r. | - |
| 6.22. | Masa odpadów składowana w 2008 r. | 11 478,68 Mg |
| 6.23. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2008r. | - |
| 6.24. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2008 r. | - |

Źródło: Dane Zakładu Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. Krzywopłoty, gm. Karlino, wytyczne MŚ do sporządzania sprawozdań z GPGO.

| Tabela 5.3. Karta składowiska odpadów w Kukince, gm. Ustronie Morskie - stan na dzień 31 grudnia 2008 r. Składowisko poza terenem gminy Dygowo. Deponowane są tu odpady m.in. z Gminy Dygowo (część odpadów wytwarzanych). |
| --- |
| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Informacje o składowisku odpadów |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Składowisko odpadów w Kukince, gm. Ustronie Morskie |
| 1.2. | Gmina | Ustronie Morskie |
| 1.3. | Powiat | Kołobrzeski |
| 1.4. | Województwo | Zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | 000545449 |
| 1.6. | NIP | 671-10-46-092 |
| 1.7. | Typ składowiska | O - składowisko odpadów obojętnych |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.9. | REGON | 000545449 |
| 1.10. | NIP | 671-10-46-092 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.12. | REGON | 000545449 |
| 1.13. | NIP | 671-10-46-092 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Gmina Ustronie Morskie ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.15. | REGON | 000545449 |
| 1.16. | NIP | 671-10-46-092 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | 7 szt. |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | 5 szt. |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | 2 szt. |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | Nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | 2 zamknięte kwatery |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | z dn. 7.04.1982r. Woj. Biuro Plan. Przestrzennego |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | - |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający: Architekt Wojewódzki, woj. Koszalińskie data wydania decyzji: 17.12.1983 r. znak decyzji: A/PN/80/48/21/83 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | - |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej* | organ wydający: Starosta Kołobrzeski data wydania decyzji: 28.01.2002 r. znak decyzji: OŚ.7630-10/2002 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* | - |
| 2.7. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | - |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | - |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | - |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | - |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* | - |
| 2.12. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | - |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | - |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | - |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | - |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej* | - |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | - |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | - |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | - |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | organ wydający: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu data wydania decyzji: 12.08.2004 r. znak decyzji: OŚ.VII.76231-16/2004 wyznaczony rok zamknięcia: koniec 2004 r. data zaprzestania przyjmowania odpadów: koniec 2004 r. |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | - |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | - |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | organ wydający: Starosta Kołobrzeski data wydania decyzji: 12.06.2003 r. znak decyzji: OŚ.VII.76231-28/2003 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | nie |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | - |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane | - |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | nie |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | nie |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | Tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | Tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | Tak |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita, (Mg) | 24375 Mg (planowana) |
| 4.2. | Pojemność zapełniona (wykorzystana) (Mg) (nagromadzenie odpadów na 31.12.2008r.) | 18507 Mg |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia (Mg) | 5 868 Mg |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | 78.800 m 2 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Naturalna bariera geologiczna: glina |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie rurociągiem przez przepompownię do oczyszczalni ścieków w Grzybowie |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak |
| 4.10. | Pas zieleni | Tak, szerokość pasa: 1,5 [m] |
| 4.11. | Ogrodzenie | Tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | Tak |
| 4.14. | Waga | Nie |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | Nie |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | Tak |
|  |  | materiał : ziemia |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne: nie |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu: nie |
|  |  | Wody powierzchniowe: nie |
|  |  | Wody podziemne: nie |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny: nie |
|  |  | Wody powierzchniowe: nie |
|  |  | Wody odciekowe: nie |
|  |  | Wody podziemne: nie |
|  |  | Gaz składowiskowy: nie |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska: nie |
|  |  | Struktura i skład odpadów: nie |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Nie |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Tak szacowana całkowita kwota: 500.000 zł |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | Tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | Nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów | 15 01 02, 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?** | Tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów | - |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | - |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. | 1511 [Mg] |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska, 2003r. | - |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. | - |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. | 1291 [Mg] |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska, 2004r. | - |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. | - |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. | 1050 [Mg] |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska, 2005r. | - |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. | - |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. | 1020 [Mg] |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska, 2006r. | - |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. | - |
| 6.19. | Masa odpadów składowana w 2007 r. | 1020 [Mg] |
| 6.20. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2007 r. | - |
| 6.21. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2007 r. | - |
| 6.22. | Masa odpadów składowana w 2008 r. | 1117 [Mg] |
| 6.23. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2008r. | - |
| 6.24. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2008 r. | - |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Ustronie Morskie, wytyczne MŚ do sporządzania sprawozdań z GPGO.

Objaśnienia do kart składowisk:

*    Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.),

**  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz.1595)

## 3.2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

Część odpadów wytwarzanych z terenu gminy Dygowo jest odbierana przez ZZDiOŚ Kołobrzeg i kierowana na kompostownię, (gm. Kołobrzeg), gdzie poddawana jest procesowi kompostowania. W tabeli poniżej zamieszczono kartę ww. kompostowni.

Tabela 6. Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów – stan na dzień 31 grudnia 2008 r. – Kompostownia, gm. Kołobrzeg

| Lp. | Elementy charakterystyki instalacji | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji | Kompostownia, ul. Wspólna 1, Korzyscienko, 78–132 Grzybowo |
| 1.2. | Gmina | Kołobrzeg |
| 1.3. | Powiat | Kołobrzeski |
| 1.4. | Województwo | Zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | 330256540 |
| 1.6. | NIP | 671 00 11 192 |
| 1.7. | Rodzaj instalacji, urządzeń - opis | Kompostownia odpadów komunalnych została wybudowana w roku 1993. Rozruch jej nastąpił we wrześniu, zaś oddanie do eksploatacji w grudniu 1993 r. Od tego czasu kompostownia pracuje w ruchu ciągłym bez poważniejszych awarii. Kompostownia pracuje w systemie Dano który jest oryginalną metodą kompostowania odpadów miejskich, których rozdrabnianie, mieszanie i biologiczny rozkład odbywają się w obrotowej komorze zamkniętej - biostabilizatorze, mającym kształt długiego, poziomego bębna. System ten oparty jest na patencie z 1923 r. (Dania) i przechodził kolejne ewolucje. Zdolność przerobowa instalacji wynosi 120 ton/dobę. Kompostownia pracuje w ruchu ciągłym i przerabia odpady pochodzące z terenu Gminy Miejskiej Kołobrzeg, Gminy Wiejskiej Kołobrzeg, Gminy Siemyśl oraz częściowo z Gminy Dygowo i Ustronie Morskie. Kompostownia posiada następujące instalacje i urządzenia: budynek ciągu technologicznego z linią sortowniczą odpadów; budynek administracyjno–socjalny; warsztat; własne pojazdy specjalistyczne do obsługi selektywnej zbiórki odpadów pojazd z HDS; do wywozu balastu samochód ciężarowy z naczepami; do przeładunku balastu i przerzucania kompostu ładowarkę typu Ł-201. |
| 1.8. | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Instalacja jest przeznaczona do odzysku surowców wtórnych (tworzywa sztuczne, stłuczka szklana, złom stalowy, aluminiowy) i do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez ich kompostowanie i odzyskanie materii organicznej – kompostu, recykling organiczny R3. |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. VI Dywizji Piechoty 60, 78–100 Kołobrzeg Jednostka samorządu terytorialnego (100 % udziału Gminy Miasta Kołobrzeg) |
| 1.10. | REGON | 330256540 |
| 1.11. | NIP | 671 00 11 192 |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. VI Dywizji Piechoty 60, 78–100 Kołobrzeg Jednostka samorządu terytorialnego (100 % udziału Gminy Miasta Kołobrzeg) |
| 1.13. | REGON | 330256540 |
| 1.14. | NIP | 671 00 11 192 |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. VI Dywizji Piechoty 60, 78–100 Kołobrzeg Jednostka samorządu terytorialnego (100 % udziału Gminy Miasta Kołobrzeg) |
| 1.16. | REGON | 330256540 |
| 1.17. | NIP | 671 00 11 192 |
| 1.18. | Czy kierownik instalacji posiada wymagane kwalifikacje? | Na prowadzenie tego typu instalacji nie jest wymagane uzyskanie świadectwa kwalifikacji. |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | Nie dotyczy |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | organ wydający: Wójt Gminy Kołobrzeg data wydania decyzji: 11 września 1995 r., 26 czerwca 1997 r. znak decyzji: GKI-II/7332/142/95; GKI-II/7332/165/97 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający: Urząd Rejonowy w Kołobrzegu, data wydania decyzji: 23 października 1995 r.; 10 września 1997 r. znak decyzji: NbiOŚ.II. 7351-101/95; NbiOŚ.II. 7351-212/97 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | organ wydający: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu data wydania decyzji: 21 stycznia 1999 r. znak decyzji: BOŚ/I/7358-44/97 |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | organ wydający: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu data wydania decyzji: 7 luty 2007 r. znak decyzji: OŚ.II.76231-55/2006 termin obowiązywania: 31 styczeń 2017 r. |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane | - |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | tak |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | tak |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | tak |
| 3.4. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | tak |
| 4. | Odpady |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Kod 20 03 01 20 03 01 20 02 01 20 03 01 20 02 01 17 01 01 17 01 02 | Mg/rok 22161,96 / 2004 r. 21389,57 / 2005 r. 218,08 / 2005 r. 23548,90 / 2006 r. 789,58 / 2006 r. 874,83 / 2006 r. 648,08 / 2006 r. |
| 4.2. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania | Kod Nie dotyczy | Mg/rok Nie dotyczy |
| 4.3. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004r. | 22161,96 [Mg] |
| 4.4. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu, 2004r. | 0 [Mg] |
| 4.5. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005r. | 21389,57 [Mg] |
| 4.6. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu 2005r. | 0 [Mg] |
| 4.7. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006r. | 25213,31 [Mg] |
| 4.8. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu 2006r. | 0 [Mg] |
| 4.9. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2007r. | 25200,00 [Mg] |
| 4.10. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu 2007r. | 0 [Mg] |
| 4.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2008r. | 25200,00 [Mg] |
| 4.12. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu 2008r. | 0 [Mg] |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta Kołobrzeg i Urzędu Gminy Kołobrzeg, wytyczne MŚ do sporządzania sprawozdań z GPGO.

# 4. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2007 - 2008

Tabela 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dygowo w latach 2007-2008.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizacja gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2007-2008 | Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla 100 % mieszkańców gminy | Na terenie gminy Dygowo funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkła, tworzyw sztucznych, papieru) obejmujący 100 % mieszkańców gminy. | - |
|  |  |  | Opracowanie pakietów edukacyjnych dla gminy | Gmina Dygowo należy do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, którego jednym z działań jest prowadzenie edukacji ekologicznej. | - |
|  |  |  |  | Po zamknięciu gminnego składowiska odpadów w Lisiej Górze (2003r.) system gospodarki odpadami uległ zmianie. Odbierane z terenu gminy odpady są kierowane do unieszkodliwiania i odzysku do instalacji zlokalizowanych poza terenem gminy (tabele - rozdz.3) | - |
|  |  |  |  | Zasady gospodarki odpadami na terenie gminy – wg uchwalonego przez Radę Gminy Dygowo regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, (uchwalono: 28.04.2006r., nr uchwały: XXXIV/206/06) | - |
|  |  |  |  | Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: spełniają wymogi zarządzenia Wójta (12.04.2006r.) | - |
|  |  |  |  | Gmina prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. | - |
|  |  |  |  | Odbiór odpadów od mieszkańców gminy realizowany jest przez przedsiębiorców posiadających ww. zezwolenie, na podstawie indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości. | - |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2007-2008 | Działania edukacyjno – informacyjne. Udział w konkursie „Najbardziej ekologiczna gmina” | Na terenie gminy realizowane były działania edukacyjno – informacyjne - organizator: Urząd Gminy Dygowo oraz Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, forma działania: konkursy ekologiczne, zasięg terytorialny: gmina, uzyskane efekty: podniesienie wiedzy ekologicznej. Zajęcie (2007r.) przez Gminę Dygowo III miejsca w konkursie „Najbardziej ekologiczna gmina”. | - |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2007-2008 | Wyposażenie w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 100% mieszkańców gminy. | System selektywnej zbiórki odpadów obejmuje 100% mieszkańców gminy. Użytkowane są pojemniki na odpady segregowane opakowaniowe: (szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura). W okresie 2007-2008r.: zakup 10 nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. | 23,671 |
|  |  |  | Objęcie 100% mieszkańców gminy zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych. | Zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych zmieszanych objętych jest około 90 % mieszkańców gminy (na dzień 31.12.2008 r.). Sytuacja finansowa szczególnie osób starszych nie pozwala na zawarcie umów na odbiór odpadów, stąd nie osiągnięto planowanych 100 %. | 300,000* |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2007-2008 | Kompostowanie w kompostownikach przydomowych. Kompostowanie na kompostowni typu Dano (gm. Kołobrzeg). | Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i organiczne z gospodarstw domowych są zagospodarowywane na terenie gospodarstw w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym w kompostownikach przydomowych. Część strumienia odpadów komunalnych z terenu gminy kierowana jest na kompostownię typu Dano (gm. Kołobrzeg). | - |
| 6. | Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) odpadów biodegradowalnych. | 2007-2008 | Kompostowanie na kompostowni typu Dano (gm. Kołobrzeg). | Na terenie gminy Dygowo nie ma zlokalizowanych instalacji odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Najbliższa taka instalacja funkcjonuje na terenie sąsiedniej gminy Kołobrzeg (kompostownia typu Dano – tabela 6 rozdz. 3). Część odpadów z gminy Dygowo trafia na ww. instalację, gdzie poddawana jest procesowi kompostowania. | - |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych. | 2007-2008 | Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych 20% z ilości odpadów powstających. | Na terenie gminy Dygowo funkcjonuje system selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych. Objętych systemem jest ok. 50% mieszkańców. Odpady wielkogabarytowe odbierane są w kontenerach KP-7; częstotliwość odbioru -wg potrzeb. Koszty obsługi systemu ponosi Urząd Gminy Dygowo. Ilość odpadów wielkogabarytowych odebrana w okresie 2007-2008r. stanowiła: 73,4 Mg. | 9,082 |
| 8. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych. | 2007-2008 | Brak zadań w GPGO. | Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych i nie planuje się instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe są odbierane z terenu gminy (demontaż - poza gminą). | - |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. | 2007-2008 | Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budowlanych 15% z ilości odpadów powstających. | Odpady budowlane odbierane są na zgłoszenie wg potrzeb w kontenerach KP-7. | - |
| 10. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych. | 2007-2008 | Brak zadań w GPGO. | Na terenie gminy nie ma i nie planuje się instalacji do recyklingu odpadów budowlanych komunalnych. Odpady budowlane są odbierane z terenu gminy i kierowane do instalacji poza terenem gminy. | - |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. | 2007-2008 | Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych, 15% ilości odpadów powstających. | Wprowadzanie systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Zakup 6 pojemników do zbiórki zużytych baterii. | - |
| 12 | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. | 2007-2008 | Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). | Na terenie gminy nie ma i nie planuje się instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Planowano utworzenie (GPZON) Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, nie zrealizowano z uwagi na brak środków finansowych. | - |
| 13. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. | 2007-2008 | Brak zadań w GPGO. | Na terenie gminy Dygowo nie funkcjonuje składowisko odpadów i nie planuje się budowy. Odpady z terenu gminy wywożone są na składowiska do gmin ościennych. | - |
| 14. | Zamykanie, rekultywacja i monitoring składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów UE. | 2007-2008 | Rekultywacja składowiska w Lisiej Górze. | Na terenie gminy zostało zamknięte w 2003r. składowisko w Lisiej Górze i w 2005r. zrekultywowane. | - |
|  |  |  | Monitoring składowiska w Lisiej Gorze. | Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Lisiej Górze w okresie 2007-2008r. | 14,152 |
|  |  |  | Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów. | Likwidacja „dzikich” wysypisk na terenie gminy - na bieżąco w razie powstania (w okresie 2007-2008r. - zebrano 30 Mg odpadów z likwidacji „dzikich” wysypisk). | - |

* szacunkowe koszty eksploatacyjne i inwestycyjne systemu odbioru odpadów za okres 2007-2008 r.

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Gminy Dygowo, KPGO, WPGO, PPGO, GPGO i wytycznych MŚ dot. sporządzania sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami.

Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy Dygowo w latach 2007-2008.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gmin, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | 2007-2014 | Wyposażenie w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 100% mieszkańców gminy. | Na terenie gminy Dygowo został zorganizowany system gospodarki odpadami opakowaniowymi dla 100 % mieszkańców gminy. Zasady funkcjonowania systemu: utworzono tzw. „gniazda” na terenie gminy (system pojemnikowy). Rodzaje odpadów opakowaniowych zbieranych w sposób selektywny: 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 07 opakowania ze szkła, 15 01 01 papier i tektura. Ilości odpadów poszczególnych rodzajów zebranych w latach 2004-2008 i przekazanych do odzysku i recyklingu oraz charakterystyka efektywności systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy Dygowo – tabela 4, rozdz. 2. Do utworzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy nie były wykorzystywane wpływy z opłaty produktowej oraz opłat pobieranych przez organizacje odzysku. Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych ze środków GFOŚiGW | Ujęto w tab. 7 |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych. | 2007-2014 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów komunalnych opakowaniowych i poużytkowych (pojemniki na odpady opakowaniowe). | Potencjał techniczny na terenie gminy w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: - ilość pojemników na odpady opakowaniowe: 26 – tworzywa sztuczne, 12 – szkło, 17 – papier i tektura oraz 10 nowych pojemników zakupiono - właściciel pojemników: Urząd Gminy Dygowo - liczba i procent mieszkańców objętych systemem: około 100 % - masa i rodzaj odpadów opakowaniowych zbieranych i przekazanych do odzysku i recyklingu w latach 2004–2008: tabela 4 – rozdz. 2. | - |
| 3. | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych. | 2007-2014 | - | Na terenie gminy istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie transportu odpadów opakowaniowych. Ilość samochodów obsługujących system na terenie gminy: 2 szt. | - |
| 4. | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej. | 2007-2014 | Opracowanie pakietów edukacyjnych dla gminy. | Na terenie gminy realizowane były działania edukacyjno-informacyjne: organizator: Urząd Gminy Dygowo oraz Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie, forma działania: plakaty i ogłoszenia o konieczności zbiórki materiałów opakowaniowych, konkursy ekologiczne podczas pikników integracyjnych, akcja „sprzątanie świata”, uzyskane efekty: podniesienie wiedzy ekologicznej. | Ujęto w tab. 7 |
| 5. | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i instalacji segregacji odpadów. | 2007-2014 | Brak zadań w GPGO. | Nie były prowadzone uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gminy. | - |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Gminy Dygowo, KPGO, WPGO, PPGO, GPGO i wytycznych MŚ dot. sporządzania sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami.

Tabela 9. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie gminy Dygowo w latach 2007-2008.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych. | 2007-2008 | Brak zadań w GPGO. | Urząd Gminy dysponuje wiedzą na temat gospodarki odpadami prowadzonej w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) na terenie gminy na podstawie danych z wojewódzkiej bazy wytwarzania i gospodarowania odpadami. | - |
| 2. | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców. | 2007-2008 | Brak zadań w GPGO. | System zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze MŚP - sposób organizacji: umowy indywidualne pomiędzy przedsiębiorcami, a firmami odbierającymi odpady. | - |
| 3. | Rekultywacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów lub nie spełniają wymogów ekologicznych. | 2007-2008 | Likwidacja „dzikich” wysypisk. Rekultywacja składowiska w Lisiej Górze. | Likwidacja „dzikich” wysypisk – na bieżąco. Składowisko odpadów w Lisiej Górze zostało w 2003r. zamknięte, a w 2005r. zrekultywowane. | Ujęto w tab. 7 |
| 4. | Modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych. | 2007-2008 | Brak zadań w GPGO. | Brak na terenie gminy eksploatowanych składowisk odpadów. | - |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Gminy Dygowo, KPGO, WPGO, PPGO, GPGO i wytycznych MŚ dot. sporządzania sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami.

Tabela 10. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy Dygowo w latach 2007-2008.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsięb. | 2007-2014 | Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla społeczeństwa i przedsiębiorców. | Na terenie gminy realizowane były działania edukacyjno-informacyjne (opisano w tabeli powyżej). | Ujęto w tab. 7 |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2007-2010 | Utworzenie GPZON. Organizowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych. | Na terenie gminy nie zorganizowano Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) - brak środków finansowych. | - |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. | 2007-2014 | Brak zadań w GPGO. | Na terenie gminy Dygowo nie ma i nie planuje się instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. | - |
| 4. | Włączenie się na poziomie wojew. baz danych o występ. odpadów zawier. azbest, PCB. Inwentaryzacja urządzeń PCB i wyrob. zawierających azbest. | 2007-2008 | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. | Na terenie gminy przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. | - |
| 5. | Opracowanie programów usuwania wyrobów zwierających azbest. | 2007-2008 | Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zwierających azbest. | Opracowano gminny program usuwania wyrobów zwierających azbest na lata 2009-2032. | 5 |
| 6. | Informacja w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania, usuwania. | 2007-2008 | - | Informacje nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobami ich usuwania, sposób przekazu informacji: ulotki przekazano sołtysom. | - |
| 7. | Monitoring realizacji programów usuw. azbestu. | 2007-2008 | Monitoring realizacji programu usuwania azbestu. | Monitorowanie realizacji gminnego programu usuwania azbestu rozpocznie się po roku 2009. | - |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Gminy Dygowo, KPGO, WPGO, PPGO, GPGO i wytycznych MŚ dot. sporządzania sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami.

KPGO, WPGO, PPGO, GPGO – Krajowy, Wojewódzki, Powiatowy, Gminny plan gospodarki odpadami

# 5. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Tabela 11. Koszty poniesione na realizację planu gospodarki odpadami w latach 2007-2008 – Gmina Dygowo.

| Lp. | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami (GPGO) | Kwota przewidziana na zadanie w GPGO* [tys. PLN] | Koszty poniesione w latach 2007-2008 [tys. PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |
| 1. | Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Lisiej Górze w okresie 2007-2008r. Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów | - | 14,152 | Budżet Gminy |
| 2. | Selektywna zbiórka odpadów; zakup 10 nowych pojemników do selektywnej zbiórki. | - | 23,671 | Budżet Gminy |
| 3. | Obsługa mieszkańców Gminy w zakresie zorganizowanego wywozu odpadów komunalnych** | - | 300,000 | Mieszkańcy, firmy |
| 4. | Wdrażanie systemu zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych i budowlanych | - | 9,082 | Budżet Gminy |
| II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi |
| 5. | Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych (ujęto w pkt 5) | - | - | - |
| III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym IV. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi |
| 6. | Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych. Zakup 6 pojemników na baterie zużyte. | - | - | - |
| 7. | Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych GPZON na terenie gminy | - | - | - |
| 8. | Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i opracowanie Gminnego programu usuwania azbestu | - | 5,000 | Budżet Gminy |
| RAZEM | - | 346,905 | - |

* w GPGO nie zostały określone koszty planowanych zadań, ** koszty eksploatacyjne i inwestycyjne wyliczone szacunkowo na podst. danych firm wywozowych

Źródło: Oprac. na podst. danych Urzędu Gminy Dygowo, firm odbierających odpady, GPGO, wytycznych MŚ dot. sporządzania sprawozdań z realizacji GPGO

Z zestawienia w tabeli powyżej wynika, iż większość, bo około 77 % zaplanowanych w GPGO zadań, została zrealizowana. Nie osiągnięto planowanych 100 % z uwagi na brak środków finansowych. Zadania finansowane były głównie z budżetu gminy i GFOŚiGW, brak pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych (funduszy ochrony środowiska, unijnych). W GPGO nie określono kosztów planistycznych zadań, co uniemożliwia porównanie nakładów finansowych faktycznie poniesionych do planowanych.

# 6. Ocena systemu monitoringu

Tabela 12. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami – Gmina Dygowo (2004-2008r.).

| Lp. | Nazwa wskaźnika | J.m. | Wartość wskaźnika dla roku bazowego 2004 | Przewidywana GPGO wartość wskaźnika na lata koniec 2006 i 2008* | Osiągnięta wartość wskaźnika na koniec 2006r. | Osiągnięta wartość wskaźnika na koniec 2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x rok | Mg/M/rok | 0,1 | - | 0,16 | 0,16 |
| 2 | Udział odpadów odzyskiwanych w strumieniu odpadów komunalnych | % | 15,3 | - | 35,1 | 38,2 |
| 3 | Udział odpadów unieszkodliwianych w strumieniu odpadów komunalnych | % | 84,7 | - | 64,9 | 61,8 |
| 4 | Udział odpadów składowanych w strumieniu odpadów unieszkodliwianych | % | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Stopień objęcia mieszkańców selektywną zbiórką odpadów | % | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Stopień objęcia mieszk. zorganizowanym odbiorem odp. | % | 70,0 | - | 75,0 | 90,0 |
| 7 | Ilość odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie | Mg | 22,660 | - | 45,885 | 78,182 |
| 8 | Ilość odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu | Mg | 15,136 | - | 27,061 | 50,056 |
| 9 | Udział odpadów opakowaniowych odzyskiwanych w zbieranych selektywnie | % | 66,8 | - | 59,0 | 64,0 |
| 10 | Ilość odpadów wytwarzanych | Mg | 488,076 | - | 878,381 | 749,766 |
| 11 | Ilość odpadów odzyskiwanych | Mg | 74,856 | - | 308,361 | 286,046 |
| 12 | Ilość odpadów unieszkodliwianych | Mg | 413,22 | - | 570,02 | 463,720 |

* brak w GPGO wartości przewidywanych wskaźników monitoringu

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Gminy Dygowo, firm odbierających odpady, GUS, GPGO i wytycznych MŚ dot. sporządzania sprawozdań z realizacji GPGO.

Z powyższej tabeli wynikają następujące wnioski:

- ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca na rok – rośnie o 60% w roku 2006 w stosunku do roku 2004, a w okresie 2006-2008 jest stabilna i utrzymuje się na podobnym poziomie;

- udział odpadów odzyskiwanych w całym strumieniu odpadów komunalnych wzrasta z 15,3 % w roku 2004 do 35,1 % w 2006r. i 38,2 % w 2008r.;

- udział odpadów unieszkodliwianych w całym strumieniu odpadów komunalnych zmniejsza się z 84,7 % w roku 2004 do 64,9 % w roku 2006 i 61,8% w 2008r.

- udział odpadów składowanych w strumieniu odpadów unieszkodliwianych nie zmienia się i stanowi 100 % w okresie sprawozdawczym 2004 – 2008r.,

- stopień objęcia mieszkańców selektywną zbiórką odpadów utrzymuje się (2004-2008r.) na poziomie ok. 100 %;

- stopień objęcia mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów rośnie z około 70 % do około 75 % w okresie 2004-2006r. i do ok. 90% w 2008r.

- ilość odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie zwiększa się o blisko 102,5 % w roku 2006 w porównaniu do roku 2004, a w 2008r. zwiększa się o ok. 70 % w stosunku do 2006r.

- ilość odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu zwiększa się o około 78,8 % w roku 2006 w porównaniu do roku 2004, a w 2008r. zwiększa się o 85% w stosunku do 2006r.

- udział odpadów opakowaniowych odzyskiwanych w zbieranych selektywnie w okresie 2004-2008r. jest  na poziomie średnio 63%.

Reasumując: funkcjonujący na terenie gminy Dygowo system gospodarki odpadami - w tym zbiórki selektywnej i odzysku jest skuteczny i zwiększa efektywność.

W aktualizowanym Planie należy przewidzieć dalszą rozbudowę i rozwój systemu gospodarki odpadami oraz jednocześnie wraz z rozwojem systemu - jako zadanie ciągłe edukację w tym zakresie społeczeństwa.

Na podstawie powyższych tabel, zawierających zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami i efektywności funkcjonującego systemu gospodarki odpadami można stwierdzić, iż realizacja Planu przebiega prawidłowo, a założenia GPGO są zasadniczo zgodne z osiągniętymi rezultatami.

Z przeprowadzonych wyliczeń, zaprezentowanych w tabelach powyżej widać, iż zmniejszył się udział unieszkodliwianych odpadów przy jednoczesnym wzroście udziału odpadów poddawanych procesom odzysku w strumieniu odpadów wytwarzanych. Wzrasta systematycznie ilość zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych. Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych jest na dość wysokim poziomie średnio około 63% (w okresie 2004-2008r.). Konieczne jest wprowadzenie skuteczniejszej motywacji do podniesienia jakości zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych (np. bez etykiet, bez nakrętek, bez zanieczyszczeń napojami, produktami, nie wrzucanie innych niż wyszczególnione w instrukcji – opracowanej i załączonej do Regulaminu utrzymania czystości i porządku - odpadów opakowaniowych itd.).

W aktualizowanym Planie zmodyfikować należy zestaw wskaźników monitoringu GPGO, (wykorzystując opracowany w niniejszym sprawozdaniu): dający możliwość określenia wartości wskaźników (z dokumentów, ewidencji, sprawozdań GUS i in.), dający możliwość lepszej oceny realizacji systemu gospodarki odpadami i zadań GPGO. Wskaźniki muszą być mierzalne, dawać obraz stanu i stopnia realizacji Planu, mieć udokumentowaną podstawę (ewidencja, karta składowiska, GUS, wojewódzka baza wytwarzania i gospodarowania odpadami i inne).

# 7. Podsumowanie

Sprawozdanie z realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Dygowo zostało wykonane za okres: od 01.01.2007r. do 31.12.2008r. - wg wytycznych Ministra Środowiska w tym zakresie.

Reasumując ogólną ocenę stanu realizacji planu gospodarki odpadami w ujęciu rzeczowym i finansowym należy stwierdzić, iż stopień realizacji zadań zaplanowanych jest zaawansowany (zrealizowane: 77% zadań planowanych). Utrudnienia w pełnej realizacji zadań spowodowane były brakiem wystarczających środków finansowych własnych (budżet gminy, GFOŚiGW) i brakiem pozyskanych z zewnątrz (m.in. środków unijnych, funduszy ochrony środowiska).

Ponadto stwierdzić należy, iż funkcjonujący na terenie gminy system gospodarki odpadami, a w tym zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych jest skuteczny. W strumieniu odpadów wytwarzanych zwiększa się znacznie udział odpadów poddawanych procesom odzysku, przy jednoczesnym zmniejszaniu się udziału odpadów unieszkodliwianych (przez składowanie).

Należy zwrócić uwagę na systematyczne zwiększanie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych - poprzez działania edukacyjno - informacyjne i motywację mieszkańców, mającą na celu stopniowe podnoszenie jakości zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych.

Na podstawie przeprowadzonych wyliczeń i analiz w niniejszym sprawozdaniu w zakresie realizacji gminnego planu gospodarki odpadami i efektywności funkcjonującego na terenie gminy systemu gospodarki odpadami można stwierdzić, iż realizacja Planu przebiega prawidłowo, a założenia GPGO są zasadniczo zgodne z osiąganymi rezultatami.

- Z uwagi na obowiązujące przepisy (art. 14, 15 ustawy o odpadach) konieczna będzie aktualizacja w roku 2009 Gminnego Planu gospodarki odpadami. Jednak ze względu na wymaganą ustawowo zgodność Planu Gminnego z Powiatowym – aktualizacja Gminnego Planu będzie możliwa dopiero po uchwaleniu aktualizacji Powiatowego Planu gospodarki odpadami.

Konieczne będzie w aktualizowanym planie gospodarki odpadami, m.in.:

- modyfikacja zestawu wskaźników monitoringu, których wartość można będzie określić na podstawie dokumentów, ewidencji, sprawozdawczości (GUS i in.);

- zaplanowanie zadań i rozwiązań w zakresie rozwoju i rozbudowy systemu gospodarki odpadami - umożliwiających gminie wywiązanie się z osiągania wyznaczonych ustawowo poziomów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, z jednoczesnym rozwojem edukacji w tym zakresie społeczeństwa.

Wykorzystane materiały:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251),

- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008, ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085, ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595),

- Dane dotyczące instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym karty składowisk odpadów oraz instalacji odzysku odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2008r. – dane z Urzędu Gminy Dygowo,

- Dane w zakresie rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku - dane z Urzędu Gminy Dygowo.