Załącznik nr 6 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Część 1

Doradztwo w zakresie wdrożenia rozwiązań technicznych:

- Nadzór nad wdrożeniem rozwiązań technicznych - bieżące monitorowanie i weryfikacja procesów realizowanych przez zespół IT gminy oraz firmy wykonawcze na etapie wdrażania elementów projektu, w tym:

- infrastruktura serwerowa i pamięci masowej - nadzór nad wdrożeniem klastra serwerów R450 oraz macierzy ME5024, z uwzględnieniem redundancji, konfiguracji RAID, optymalizacji wydajności i procedur bezpieczeństwa;

- migracja środowisk wirtualnych (VM → HV) - weryfikacja planu migracji, testów przedprodukcyjnych i minimalizacja przestojów;

- systemy NAS i backup - kontrola wdrożenia urządzenia QNAP TS-1273AU-RP-8G z pełnym wyposażeniem (12 HDD, 2 SSD), pięcioletnią gwarancją oraz systemu backupu Xopero One dla 35 urządzeń i 8 maszyn wirtualnych;

- systemy monitoringu i bezpieczeństwa - nadzór nad przedłużeniem i konfiguracją licencji Axence nVision, DA Drive Analyzer oraz wdrożeniem Graylog w roli centralnego systemu logowania i analizy zdarzeń;

- infrastruktura sieciowa - kontrola montażu i konfiguracji przełączników NETGEAR M4300-12X12F / Aruba 2540 oraz punktów dostępowych Ubiquity AP w celu stworzenia bezpiecznej i wydajnej sieci przewodowej i bezprzewodowej;

- zasilanie awaryjne - weryfikacja instalacji i testów backupu zasilania UPS EVER POWERLINE RT PRO 3000.

- Konsultacje techniczne, w tym:

- doradztwo w wyborze optymalnych rozwiązań konfiguracyjnych;

- wsparcie przy integracji nowych systemów z istniejącą infrastrukturą;

- pomoc w planowaniu polityk backupu, retencji danych i zabezpieczeń;

- konsultacje w zakresie cyberbezpieczeństwa, segmentacji sieci oraz monitoringu.

- Koordynacja i raportowanie, w tym:

- koordynacja i nadzór nad istniejącym harmonogramem.;

- tworzenie raportów okresowych dokumentujących postęp prac, problemy oraz rekomendowane działania korygujące;

- koordynacja komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu;

- Weryfikacja zgodności dokumentacji powykonawczej.

Czas realizacji zadania – 66 godzin w siedzibie Zamawiającego w okresie do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin, 120 dni kalendarzowych jest odzwierciedleniem maksymalnego terminu wykonania przedmiotu umów dotyczących zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: - Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2189/ FERC.02.02-CS.01- 001/23/2024 zawartej ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umów, o którym mowa wyżej, dopuszcza się zmianę okresu realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

Część 2:

- W celu zapewnienia należytego i sprawnego wykonania zamówienia maksymalna odległość siedziby Wykonawcy od siedziby Zamawiającego nie może przekraczać  150 km.

- Zamawiający posiada do 30 stanowisk komputerowych oraz 1 serwerownię.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i konsultacji z Zamawiającym oraz do wprowadzania poprawek w sporządzonej przez siebie dokumentacji zgodnie z sugestiami Zamawiającego na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty swojego ewentualnego zakwaterowania, dojazdu, wyżywienia, wydruku, skanu i wysyłki dokumentów.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Przed rozpoczęciem prac podpisana zostanie umowa o zachowaniu poufności.

- Zamówienie należy wykonać w szczególności w oparciu o:

- ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1557) (w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa informacji),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773) (w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa informacji),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.5.2018, str. 2 i Dz. Urz. UE L 074, 4.3.2021, s. 35)

- ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

- ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1077, z późn. zm.),

- Dyrektywę parlamentu europejskiego i rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 910/2014 i dyrektywę (UE) 2018/1972 oraz uchylająca dyrektywę (UE) 2016/1148 (dyrektywa NIS 2)

- normy ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 27017 oraz ISO/IEC 22301, PN-ISO 31000 lub równoważne,

- wytyczne i poradniki Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych (www.gov.pl) w tym m.in. Poradnik – Cyberbezpieczny Samorząd.

Etap 1. Przegląd obecnie obowiązującej dokumentacji z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji [zwanego dalej, także SZBI] – przeprowadzenie audytu wstępnego (diagnostycznego) jako elementu rozpoznania spełnienia przez Zamawiającego wymagań organizacyjno-technicznych, prawnych, zgodności z normami ISO oraz opracowania założeń do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:

        - W ramach zadania Wykonawca przeprowadzi przegląd obecnie obowiązującej dokumentacji z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), tj. audyt wstępny (diagnostyczny) funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w siedzibie Zamawiającego.

        - Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace związane z przeprowadzeniem wywiadów, analiz wśród pracowników Zamawiającego realizowane były przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wyklucza możliwość stosowania ankiet do samodzielnego wypełnienia przez pracowników Zamawiającego. Podstawę audytu wstępnego będą stanowiły, co najmniej:

  - wywiady z pracownikami przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego,

  - obserwacje lub wywiady audytora, dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego,

  - obserwacje lub wywiady audytora, dotyczące bezpieczeństwa serwerowni Zamawiającego,

  - obserwacje lub wywiady audytora dotyczące bezpieczeństwa wskazanych przez Zamawiającego systemów teleinformatycznych i systemu księgowo-finansowego,

  - zgromadzone materiały audytowe w postaci dokumentacji bezpieczeństwa informacji i organizacyjnej obowiązującej u Zamawiającego.

        - Wykonawca sporządzi plan audytu wstępnego, zawierający co najmniej listę planowanych działań audytowych, o których mowa w pkt b) oraz dla każdego z działań: termin wykonania działania, komórkę organizacyjną Zamawiającego, listę dowodów do przygotowania.

        - Przeprowadzany audyt wstępny uwzględniać będzie weryfikację na dzień audytu co najmniej 50% dokumentacji SZBI Zamawiającego, w tym regulaminów, polityk, zasad, wytycznych, procedur i instrukcji bezpieczeństwa informacji oraz analizy środowiska i zasobów teleinformatycznych (m.in badanie ich stosowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewysyłania obszernej dokumentacji, polityk, procedur, jeżeli uzna, że czas poświęcony na jej skanowanie będzie niewspółmierny do zamierzonego celu.

        - Audyt wstępny będzie uwzględniał co najmniej następujące obszary określone w normie ISO/IEC 27001:

- kontekst organizacji,

- polityki bezpieczeństwa informacji i inne dokumenty dotyczące bezpieczeństwa informacji,

- organizacja bezpieczeństwa informacji,

- postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji,

- bezpieczeństwo zasobów ludzkich,

- zarządzanie aktywami,

- kontrola dostępu,

- kryptografia,

- bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,

- bezpieczna eksploatacja,

- bezpieczeństwo komunikacji,

- pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów,

- relacje z dostawcami,

- zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,

- zarządzanie ciągłością działania,

- zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

        - Efektem realizacji zadania będzie zbiorczy raport z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa, przygotowany i przekazany Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej. Raport będzie zawierał co najmniej:

  - podsumowanie zarządcze,

  - opis wykonania planu audytu,

  - opis wykorzystanych standardów,

  - ocenę spełnienia wymagań,

  - wydanie rekomendacji w przypadku stwierdzonych niezgodności i braków, które będą stanowiły podstawę do aktualizacji, dostosowania lub przygotowania i wdrożenia dokumentacji SZBI.

        - Czas realizacji Zadania – 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Etap 2. Przeprowadzenie audytu zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z wymaganiami KRI, w tym:

- Opracowanie/aktualizacja i wdrożenie dokumentów Systemu Zarządzania.

Wykonawca na podstawie sprawozdania z wykonania zadania dotyczącego przeprowadzenia przeglądu obecnie obowiązującej dokumentacji z zakresu SZBI, tj. Audytu wstępnego (diagnostycznego) jako elementu rozpoznania spełnienia przez Zamawiającego wymagań organizacyjno-technicznych, prawnych, zgodności z norami ISO oraz opracowania założeń do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:

- odpowiednio zaktualizuje/opracuje i wdroży dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji funkcjonującą w Urzędzie Gminy Dygowo;

- dokumentacja SZBI uwzględniać będzie dotychczasową dokumentację Zamawiającego, założenia do SZBI przedstawione przez Zamawiającego i rekomendacje opracowane w wyniku przeprowadzenia audytu wstępnego określonego dla etapu 1-go;

- dokumentacja SZBI będzie wykonana również w oparciu o wymagania ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, dyrektywy NIS2 i norm ISO w tym norm wykorzystanych w dokumentacji Zamawiającego;

- dokumentacja SZBI musi uwzględniać wymagania wynikające z wyżej wymienionych norm i obejmować, co najmniej poniższe obszary:

  - polityka bezpieczeństwa informacji,

  - organizacja bezpieczeństwa informacji,

  - bezpieczeństwo zasobów ludzkich,

  - zarządzanie aktywami,

  - przekazywanie nośników kontrola dostępu,

  - kryptografia,

  - bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,

  - bezpieczna eksploatacja,

  - bezpieczeństwo komunikacji,

  - pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów,

  - relacje z dostawcami,

  - zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,

  - bezpieczeństwo informacji w zarządzaniu ciągłością działania,

  - zgodność,

- wykonawca w ramach dokumentów SZBI:

  - przygotuje dokument bazowy SZBI obejmujący listę wszystkich wymagań z norm ze wskazaniem,

  - przygotuje dokument Wytyczne do rozwoju i utrzymania SZBI,

  - zaktualizuje/opracuje i wdroży dokument SZBI związany z zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa informacji,

  - przygotuje listę środków technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem środków aktualnie wykorzystywanych i planowanych do zakupu przez Zamawiającego w ramach niniejszego projektu,

  - przygotuje listę środków organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem środków aktualnie wykorzystywanych i planowanych do zakupu przez Zamawiającego w ramach niniejszego projektu.

- Wykonawca realizując zadanie uwzględni infrastrukturę teleinformatyczną Zamawiającego;

- Wykonawca przygotuje harmonogram opracowania poszczególnych dokumentów SZBI, o których mowa w pkt. a) – e);

- harmonogram Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji zadania opisanego w pkt. 1, uzgodnienie harmonogramu realizacji odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez skrzynkę email osoby wskazanej do kontaktu lub adres email: ug@dygowo.pl;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do treści dokumentacji SZBI, zgłaszanych w trakcie procedury odbiorowej.

- Wykonawca przygotuje harmonogram wdrożenia SZBI. Uzgodnienie harmonogramu realizacji odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez skrzynkę email osoby wskazanej do kontaktu lub adres email: sekretarz@dygowo.pl.

- warunkiem odbioru zadania jest wykonanie wszystkich elementów tego zadania oraz akceptacja przez Zamawiającego wytworzonych i przekazanych Zamawiającemu, w ramach realizacji w/w zadania dokumentów;

- potwierdzeniem wykonania zadania , będzie podpisany z wynikiem pozytywnym przez strony Protokół Odbioru zadania po wykonaniu czynności związanych z wdrożeniem dokumentacji.

- Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla kadry zarządzającej oraz pracowników w zakresie wdrażanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:

- w ramach zadania, pracownicy zostaną przeszkoleni z obszaru Bezpieczeństwa Informacji. Cały program szkolenia będzie opierał się o materiały, które zostały stworzone w poprzednich zadaniach, tak by podnieść świadomość w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy. Szkoleniem objęta zostanie zarówno kadra zarządzająca jak i pracownicy. Wykonawca podejmie takie działania jak:

- Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla pracowników.

- Przeprowadzenie szkoleń pracowników. Szkolenia dedykowane i dostosowane odpowiednio dla każdej z grup (tj. dla kadry zarządzającej i pracowników), z wdrożonymi zasadami i procedurami, jak również z korzyściami wynikającymi ze skutecznego wdrażania SZBI.

- Wykonawca przygotuje program szkolenia obejmujący m.in. następujące zagadnienia:

- wymogi dla urzędu Gminy wynikające z Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UoKSC), NIS 2 i Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych(RODO),

- zadania pracowników wynikające z KRI, UoKSC, NIS 2, oraz RODO,

- przedstawienie pracownikom wdrożonej/zaktualizowanej dokumentacji SZBI Zamawiającego i wewnętrznych procedur w obszarze bezpieczeństwa informacji w tym danych osobowych,

- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w praktyce,

- System Zarządzania Ciągłością Działania – dlaczego jest istotny i jak działa,

- zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji,

- Identyfikowanie zagrożeń – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

- naruszenia ochrony danych osobowych i odpowiedzialność pracowników,

- bezpieczne hasła i uwierzytelnienie dwuskładnikowe,

- wewnętrzne zalecenia i rekomendacje, w tym sposoby reakcji na incydenty bezpieczeństwa.

- w ramach realizacji zadania Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenia stacjonarne w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy Urzędu;

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla następujących użytkowników:

- szkolenie dla kadry zarządzającej – czas trwania 5 godzin lekcyjnych dla max 15 osób,

- szkolenie dla pracowników – 5 godzin lekcyjnych dla max 30 osób, w dwóch grupach po ok. 15 osób,

- Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników szkoleń w wersji papierowej, które zostaną przekazane Zamawiającemu, nie później niż w dniu rozpoczęcia szkolenia;

- Wszystkie dokumenty i materiały opracowane przez Wykonawcę winny zostać oznakowane za pomocą:

- znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu,

- barw Rzeczpospolitej Polskiej,

- znaku Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem „Dofinansowane przez Unię Europejską”,

- znaku Cyberbezpieczny Samorząd (po linii rozdzielającej).

- Szczegółowe informacje i przykłady dotyczące zastosowania powyższych wymagań zostały określone w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji” oraz w Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 - materiały w formie elektronicznej są dostępne w serwisie internetowym pod adresem: www.funduszeeuropejskie.gov.pl;

- Wykonawca po zakończeniu szkolenia wyda każdemu uczestnikowi imienne zaświadczenie o jego ukończeniu, które będzie zawierało następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, tytuł szkolenia, liczbę godzin, tematykę, datę przeprowadzenia szkolenia, pieczątkę Wykonawcy, identyfikowalny podpis trenera prowadzącego szkolenie. Warunkiem wydania zaświadczenia jest obecność uczestnika na szkoleniu;

- w ramach zadania Wykonawca zapewni udział w przeprowadzeniu analizy ryzyka w oparciu o metodykę zgodną z ISO 27001, udostępni oprogramowanie służące do przeprowadzenia analizy ryzyka i do zarządzania ryzykiem wraz z co najmniej 2 letnią subskrypcją na użycie tego oprogramowania;

- czas realizacji zadań opisanych w ust. 2 pkt. 1) i 2) – łącznie 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

- przeprowadzenie audytu końcowego i sporządzenie raportu:

- W audycie końcowym powinny zostać w szczególności uwzględnione (opis celów audytu - wyjaśnienie, jakie cele były do osiągnięcia oraz na jakich obszarach skupiał się audyt):

- zakres audytu - szczegółowy opis zakresu audytu, w tym analizowane systemy, procedury i procesy związane z bezpieczeństwem informacji;

- metodologia - opis metodologii i narzędzi wykorzystanych podczas audytu, w tym techniki testowania i analizy ryzyka;

- wyniki audytu - zestawienie wyników audytu, w tym identyfikowane zagrożenia, słabości i niezgodności z przyjętymi normami i standardami;

- rekomendacje - zalecenia dotyczące działań naprawczych, które należy podjąć w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa informacji;

- ocena zgodności - ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji;

- podsumowanie - krótkie podsumowanie przeprowadzonych działań, głównych ustaleń i rekomendacji;

- załączniki - dokumentacja pomocnicza, takie jak wykresy, tabele, i inne materiały wspierające wyniki audytu;

- efektem realizacji zadania będzie raport z przeprowadzonego końcowego audytu bezpieczeństwa, przygotowany i przekazany Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej, raport będzie zawierał co najmniej:

- ocenę spełnienia wymagań,

- określenie statusu działań: zrealizowane/częściowo zrealizowane/niezrealizowane,

- opis zrealizowanych działań,

- wnioski z audytu (niezgodności, potencjały, uwagi).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do treści raportu z audytu końcowego;

- po wykonaniu audytu końcowego Wykonawca dokona, przy udziale kadry zarządzającej szczegółowego omówienia wyników audytu;

- czas realizacji zadania - 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Etap 3. Udział we wdrożeniu zaktualizowanej dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w tym w analizie ryzyka - zapewnienie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i wsparcia w przygotowaniu audytów wewnętrznych i przeprowadzania przeglądu zarządzania w oparciu o przygotowaną i wdrożoną dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w terminie min. 2 lat od zakończenia Projektu (co zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nastąpi do dnia 30.06.2026 r.).

Do zadań Pełnomocnika ds. SZBI (osoby posiadającej Certyfikat audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001), należą:

- nadzorowanie i koordynowanie działań Referatów i samodzielnych stanowisk, związanych z wykonywaniem zadań wynikających z SZBI nadzorowanie realizacji przyjętej Polityki Bezpieczeństwa Informacji,

- przedstawianie podczas Przeglądów Zarządzania sprawozdań dotyczących funkcjonowania SZBI,

- opiniowanie klasyfikacji informacji,

- weryfikowanie realizacji planu minimalizacji ryzyka,

- inicjowanie działań korygujących i weryfikacja ich realizacji,

- inicjowanie i nadzorowanie przebiegu audytów wewnętrznych SZBI,

- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z wdrażaniem i realizacją SZBI,

- dbanie o aktualność dokumentów opisujących podstawowe elementy funkcjonowania SZBI,

- monitorowanie i ewidencjonowanie pojawiających się niezgodności z przyjętymi dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji,

- ocena skuteczności wdrożonego SZBI,

- promocja zasad bezpieczeństwa informacji.

Czas realizacji zadania – od 01.07.2026r. – 30.06.2028r.