UMOWA NR.........

(wzór)

zawarta w dniu  .................... roku  w Dygowie, pomiędzy:

Gminą Dygowo, 78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1 reprezentowaną przez Wójta Gminy Marka Zawadzkiego, a

- firmą .................................................................................

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez ....................

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.Nr 113 z 2010r., poz.759 ze zm.).

o następującej treści:

§ 1

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania na rzecz Zamawiającego inwestycji pn. „Przebudowa ul. Krótkiej w Dygowie”.

2. . Roboty wykonane będą  zgodnie z dokumentacją projektową posiadaną przez Zamawiającego, na którą składają się następujące opracowania:

- projekt budowlany – branża drogowa,

- projekt budowlany – branża sanitarna,

- projekt organizacji ruchu – docelowy,

- projekt organizacji ruchu na czas robót,

- przedmiar robót – roboty drogowe,

- przedmiar robót – kanalizacja deszczowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  branża drogowa:

1) wymagania ogólne

2) odtworzenie trasy  punktów wysokościowych

3) Roboty ziemne – koryto

4) Rozbiórka elementów drogowych

5) Przepusty pod koroną drogi

6) Warstwy odsączające

7) Obrzeża betonowe

8) Krawężniki betonowe

9) Podbudowa z betonu B-7,5

10) Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm

11) Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm

12) Regulacja urządzeń

13) Oznakowanie pionowe

14) Zieleń drogowa

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża   sanitarna.

3. Oprócz wykonania w/w robót wykonawca jest zobowiązany do:

- demontażu i ponownego montażu skrzynek pocztowych

- zakupu i montażu 2 kpl słupków z tabliczkami z nazwami ulic, (  1 komplet to słupek + 2 tabliczki w ramkach z nazwami ulic i herbem gminy na folii odblaskowej z dodatkowym zabezpieczeniem folią przeciw UV)

- wykonania zobowiązań wynikających z zawartych w projekcie budowlanym uzgodnień

- zapewnienia obsługi geodezyjnej  przed i w trakcie prowadzenia robót oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. Geodezyjna dokumentacja winna być wykonana w formie tradycyjnej „na papierze” zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w formie elektronicznej w formacie dwg w programie AutoCad.

- zorganizowania biura budowy, w którym będzie przechowywany dziennik budowy oraz dokumentacja budowy.

- Zamontowania tablicy informacyjnej budowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy – Prawo budowlane

4. Miejsce złożenia materiałów z rozbiórki istniejącej drogi i z niwelacji terenu wskaże Zamawiający, odległość odwozu do 4 km.

5. Zamawiający wymaga aby roboty były prowadzone pod stałym nadzorem osób posiadających uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach wymienione w ofercie (Formularz -  Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.).

6. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną w miejscu planowanych robót.

7. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdyby dokumentacja projektowa wskazywała znaki towarowe lub pochodzenie materiałów i urządzeń należy traktować takie znaki lub pochodzenie jako informację o standardzie jakościowym lub technologicznym wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia innych producentów pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania.

8.    Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwość wykonania robót zamiennych w ramach poszczególnych rodzajów robót (w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej), pod warunkiem, że:

- wykonanie w/w robót będzie niezbędne do prawidłowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami) wykonania przedmiotu umowy - co winno być potwierdzone pisemnie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz zaakceptowane przez Zamawiającego,

- wykonanie w/w robót nie spowoduje zwiększenia wartości wynagrodzenia, o którym mowa 
w  §3 ust.2 umowy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, iż zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (np. spowodują poprawę parametrów technicznych lub będą wynikać z aktualizacji rozwiązań spowodowanej zmianą w obowiązujących przepisach), co winno być potwierdzone przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta (który w takim przypadku sporządzi stosowną opinię) oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

§2

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  w łącznej wysokości ..................... zł (słownie: ........................................ zł .  po ich wykonaniu i bezusterkowym odbiorze w terminie 30 dni od przedłożenia faktury wraz z protokołem odbioru.

Powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w umowie, jak również w innych warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca, przed przedłożeniem faktury końcowej winien przedstawić dowody zapłaty Podwykonawcom za wykonane roboty, pod rygorem wstrzymania zapłaty przez Zamawiającego, do czasu wykazania przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym również:

- koszty wszelkich pomiarów i badań,

- koszty nadzorów branżowych,

- koszty wprowadzenia oznakowania robót oraz  wszelkie koszty ograniczenia lub zamknięcia ruchu wynikłe w trakcie prowadzonych prac.

§3

- Termin przekazania placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia robót wskazanym w ofercie.

- Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 
31 lipca 2012 roku.

§4

- Osobami nadzorującymi reprezentującymi Zamawiającego będą:

………………..… - Inspektor Nadzoru.

Andrzej Mazur – inspektor Urzędu Gminy Dygowo

- Kierowanie budową Wykonawca powierza: ………………… - Kierownikowi Budowy. Kierownikami robót w poszczególnych branżach będą:

……………………………………………….

…………………………………………………

§5

      - Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 36  miesięcy gwarancji jakości od daty odbioru końcowego robót (potwierdzonego pisemnie protokołem odbioru), co oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wykonanych robót, wykonawca niezwłocznie je usunie lub, na żądanie Zamawiającego całość lub część robót wykona ponownie.

      - Na podstawie art.558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na okres równy okresowi gwarancji jakości, o której mowa w ust.1.

      - Strony ustalają, że w okresie trwania gwarancji Zamawiający będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych z udziałem Wykonawcy.

      - W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek, o których mowa w ust.1 w terminie wyznaczonym pisemnie (fax lub list) przez Zamawiającego.

      - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy; w tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z zatrzymanej kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§6

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto, tj. kwotę ………………. zł (słownie: …………………..) w formie ……………………………… .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 
z zastrzeżeniem ust.3.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł - zostanie zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§7

- Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać osobom nadzorującym reprezentującym Zamawiającego roboty zanikające tytułem dokonania ich odbioru. Osoby nadzorujące reprezentujące Zamawiającego potwierdzą ich odbiór odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

- W przypadku nie zgłoszenia robót zanikających osobom nadzorującym reprezentującym Zamawiającego i nie uzyskania ich akceptacji w Dzienniku Budowy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z rozbiórką.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu, ponosi zatem wszelkie koszty wynikające z roszczeń stron z tym związane.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót, określonego w §4 ust.3 niniejszej umowy.

- Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach, materiałach i urządzeniach w okresie, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty, Wykonawca naprawi stratę albo szkodę na koszt własny; dotyczy to także mienia osób trzecich.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy bez powierzania jego realizacji podwykonawcom/ 
z powierzeniem wykonania następujących części zamówienia do wykonania podwykonawcom - zgodnie z treścią złożonej oferty, przy czym do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą  jest wymagana zgoda Zamawiającego stosownie do art.6471 §2 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy z podwykonawcą do przedstawienia jej do akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi koszty wprowadzenia oznakowania robót i objazdów oraz  wszelkie koszty ograniczenia lub zamknięcia ruchu wynikłe w trakcie prowadzonych prac.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty zorganizowania i likwidacji placu budowy.

- Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty zaplecza socjalno-bytowego na czas robót.

- Zamawiający w trakcie robót rozbiórkowych określi  materiały, które pozostaną jego własnością.

Wykonawca na własny koszt odwiezie w/w materiały na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie urządzenia obce znajdujące się na terenie robót. W przypadku ich uszkodzenia poniesie wszelkie koszty ich naprawy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie istniejącej osnowy geodezyjnej, a w przypadku jej naruszenia zobowiązany jest do jej odtworzenia lub w przypadkach koniecznych do jej przeniesienia na własny koszt.

- Uporządkowanie terenu robót przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni po zakończeniu robót, jednak nie później niż przed dokonaniem odbioru końcowego robót.

- W przypadkach budzących wątpliwości, co do jakości robót, koszty dodatkowych badań laboratoryjnych ponosi Wykonawca.

- Za bezpieczeństwo na placu budowy od momentu jego przejęcia odpowiedzialny jest Wykonawca robót, ponosi zatem wszelkie koszty wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia terenu budowy.

- Wykonawca przed przekazaniem placu budowy wykona i przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan BIOZ.

- Wykonawca zapewni, na koszt własny obsługę laboratoryjną niezbędną w zakresie wykonywanych robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

§8

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek nie wywiązania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udokumentowane szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego wykonania przez niego obowiązków określonych w niniejszej umowie.

- W postępowaniu ustalającym stopień winy i wysokość szkody, w przypadkach określonych 
w ust.2, obowiązkowo uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.

§9

- Po całkowitym zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez osoby nadzorujące reprezentujące Zamawiającego Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia wyznaczy datę odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy.

- Protokół odbioru końcowego będzie sporządzony przez Zamawiającego, a następnie doręczony Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad, wyznaczając na ten cel odpowiedni termin.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór  robót.

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający ma prawo:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

- zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w  niniejszej umowie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§10

- Podstawą do wystawienia faktury  jest protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli stron oraz zatwierdzony przez Zamawiającego.

- W przypadku realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca, przed wystawieniem faktury końcowej winien przedstawić dowody zapłaty Podwykonawcom za wykonane roboty, pod rygorem wstrzymania zapłaty przez Zamawiającego, do czasu wykazania przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom.

- Termin płatności faktury – 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołem odbioru.

- Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§11

- Osoby nadzorujące reprezentujące Zamawiającego mogą polecić wstrzymanie robót w następujących przypadkach:

- wykonanie robót niezgodnie z zaleceniami osób nadzorujących reprezentujących Zamawiającego,

- nieprzestrzeganie przepisów BHP i P-poż,

- wykonywanie robót niezgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami,

- nie stosowanie się do poleceń i instrukcji osób nadzorujących reprezentujących Zamawiającego, wynikających z ich zakresu praw i obowiązków oraz ustawy ,,Prawo Budowlane”,

- wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umownymi.

- Wznowienie robót może nastąpić po ustaniu przyczyny ich przerwania i za zgodą osób nadzorujących reprezentujących Zamawiającego.

§12

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C., Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót objętych umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończyć je w terminie,

- Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu wykonania nie reaguje.

- Odstąpienie od umowy określone w ust.1 (b-e) nastąpi z winy Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy działa id chwili jego złożenia

§13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20.000  zł.

- za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki.

- za  nierozpoczęcie robót w terminie umownym – 1000 zł za każdy dzień opóźnienia,

- Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Strony postanawiają, że w przypadku poniesienia szkody przez Zamawiającego z powodu  niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót lub odstąpienia od umowy Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia powstałej szkody niezależnie od kar umownych.

4. Za niedotrzymanie terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§14

- Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te wycenione będą na podstawie kosztorysów ofertowych z zastosowaniem cen i stawek jak do przetargu przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, włączonych następnie do umowy poprzez umowę o roboty dodatkowe.

- Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 10% kwoty określonej w  § 2 ust.1, przez cały czas trwania umowy.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 15

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§16

- Na podstawie przepisu art.144 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, za obopólną zgodą stron, tylko w przypadku spełnienia następujących warunków:

- wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej zrealizowanie zamówienia w terminie przewidzianym umową; siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia, o charakterze nagłym, niezależne od woli stron i działalności ludzkiej, 
w szczególności: działanie żywiołów o skutku katastrofalnym - w postaci powodzi, huraganu, uderzenia pioruna, gradobicia itp., lub/i

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających - ze względu na technologię wykonania niektórych robót - prowadzenie prac budowlanych, lub/i

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (w szczególności kategorii gruntu, kurzawki itp.), lub/i

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i instalacji,

- wystąpienia robót dodatkowych,

- przedłużających się uzgodnień branżowych, opinii oraz decyzji administracyjnych (opóźnienie spowodowane przez władze), niezbędnych w celu prowadzenia robót,

- przedłużenia procedury przetargowej,

- protestów, petycji, listów itp., powodujących konieczność czasowego wstrzymania robót.

- Dopuszcza się zmiany treści umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy o okres wynikający z czasu trwania siły wyższej, o której mowa w ppkt a) lub wystąpienia warunków, o których mowa w ppkt b)-h),  jak również o okres konieczny do usunięcia lub ustąpienia ich skutków.

- Dopuszcza się zmianę treści umowy w zakresie dotyczącym:

- zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,

- zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,

- rezygnacji z części robót (tylko z przyczyn niezależnych od Zamawiającego) i w związku z tym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy – tylko w przypadkach i na warunkach określonych w §1 ust.8 umowy.

- Przesłanki zmiany umowy nie mogą wynikać z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, jak również muszą być jedynymi okolicznościami uzasadniającymi taką zmianę.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§17

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd dla Zamawiającego.

§18

Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się zarządzeniom i przepisom obowiązującym przy wykonywaniu robót na drogach publicznych.

§19

W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 –Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.Nr 113 z 2010r., poz.759 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

§20

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze z przeznaczeniem  dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§21

Integralną częścią niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- oferta wykonawcy,

- kosztorys ofertowy,

- dokumentacja projektowa

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAMAWIAJĄCY					   WYKONAWCA

...........................................	...........................................