SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39              i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dalej: PZP w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej))”.

Zatwierdzam

……………………………………..

Dygowo, styczeń 2014

instrukcja dla wykonawców

„Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39  i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dalej: PZP.”

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW

1.	Zamawiający

1.1.	Dane kontaktowe

Gmina Dygowo

NIP-671 – 180-17-08

Adres: Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, tel. 094) 35 84 195,  Faks: 094) 35 94 194

Strona internetowa: www.dygowo.pl

1.2.	Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na wskazany powyżej adres.

2.	Tryb postępowania

2.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2.2.	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 2.1.

3.	Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn.

1) Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)) ”,

3.2. Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie umowy pomiędzy Gminą a Wykonawcami robót wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.3. Zakres prac obejmuje świadczenie usług Nadzoru Inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, w tym nadzór inwestorski nad realizacją robót poszczególnych branż oraz ich koordynacją w związku z umową na wykonanie robót. W ramach kontroli realizacji budowy należy zapewnić nadzór inwestorski nad robotami zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej w której zakres wchodzi:

Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo:

Zadania Inwestycyjne:

3.3.1. Część I Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie

Droga o konstrukcji o grubości 33 cm plus 12 cm warstwa odsączająca. Jezdnia na odcinku km 0+000 do 0+132 ma charakter ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 4m o ruchu jednokierunkowym. Pozostały odcinek posiada szerokość 5 m o ruchu dwukierunkowym. Na odcinku od km 0+490 do 0+557 należy wykonać chodnik o szerokości 2m połączony z istniejącym ciągiem pieszym.

Powierzchnia jezdni – 3.104,76 m2, powierzchnia wjazdów – 91,76 m2, powierzchnia chodnika – 132,0 m2, powierzchnia parkingów – 533,5 m2.

Odwodnienie terenu należy wykonać poprzez wykonanie kolektora deszczowego PCV d 315 na odcinku długości 194 m, d 250 mm – 215 mb, d 200 mm- 94 mb z włączeniem do istniejącej instalacji odwodnieniowej w ul. Ogrodowej. Należy wykonać 8 studni rewizyjnych d 1200 z osadnikiem, 14 wpustów ulicznych z osadnikami. W km 0+005 należy wykonać studnię chłonną d 1200 z wmontowaną kratką ściekową.

W zakresie zadania jest również przebudowa odcinka linii napowietrznej 0,4 kV kolidującego z przebudowywaną drogą, budowa przyłącza kablowego do budynku mieszkalnego oraz budowa instalacji oświetlenia drogowego. Oświetlenie będzie zasilane z istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV kablem YAKY4x35mm2. Projektuję się słupy stalowe ocynkowane na fundamencie 6m z oprawami LED . Budowa 22 szt. słupów i 23 szt. opraw oświetleniowych.

    - Część II  przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie

Droga o konstrukcji o grubości 33 cm plus 12 cm warstwa odsączająca. Jezdnia o szerokości 5,5 m, chodnik 1,5 szerokości o nawierzchni z kostki betonowej. Powierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej – 1.261,5m2, wjazdy z kostki brukowej betonowej – 172,98m2. Długość drogi 265 m. + droga z płyt ażurowych 116 m Należy również wykonać utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady kostką brukową betonową o grubości 6 cm – 28,29m2. Parkingi i dojazdy do garaży i działek ogrodniczych o nawierzchni z płyt ażurowych – 759,35m2. Odcinek ciągu jezdnego do działki 220/8 o długości 66 m i szerokości 3,5 m należy wykonać z nawierzchni z kruszywa łamanego. W zakresie zadanie jest również wykonanie odwodnienia i instalacji oświetlenia drogowego. W ramach odwodnienia należy wykonać: studnie rewizyjne w ilości 4 szt., studnie ściekowe uliczne – 6 szt., rurociągi PCW 315 mm – 69m, 200 mm – 151m, 160 mm – 19m. W ramach oświetlenia drogowego należy wykonać: zasilanie z istniejącego złącza kablowego przy budynku wielorodzinnym kablem YAKY4x35mm2, 11 szt. lamp oświetleniowych LED  na słupach stalowych ocynkowanych na fundamencie 6 m z oprawami LED Clear-Way 57 W lub równoważne.

    - Część III: przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)w Dygowie.

Droga o konstrukcji o grubości 33 cm plus 12 warstwa odsączająca. Jezdnia o szerokości 5,5 m, chodnik 1,5 szerokości. Powierzchnia jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm – 1.362m2. Wjazdy z kostki betonowej – 164,25 m2, chodnik z kostki betonowej o pow. – 316,5m2. Należy wykonać nowy system odwodnienia i przebudować istniejące  oświetlenie drogowe. W ramach odwodnienia należy wykonać: studnie rewizyjne – 7 szt., separator – 1 szt., studzienki ściekowe uliczne – 10 sz., rurociągi PCW o  średnicy 315 mm – 230m, rurociągi ciśnieniowe z PCV o średnicy 160 mm – 51m..

W zakresie instalacji oświetleniowej należy wykonać przestawienie poza krawędź drogi istniejące słupy (6 szt.) oraz dobudować dwa słupy oświetleniowe.

Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na czas trwania umowy następujące dokumenty:

- projekty budowlane;

- kosztorysy inwestorskie;

- przedmiary robót;

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;

- kopię umowy z Wykonawca robót budowlanych

- kopię oferty Wykonawcy robót budowlanych

Ponadto Zamawiający zapewni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wgląd do innych dokumentów niezbędnych do poprawnego wykonywania powierzonych czynności.

Całość robot budowlanych zostanie wykonana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

  - W ramach wykonania Przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest w szczególności do:

a) na etapie budowy:

- przekazania placu budowy Wykonawcy oraz nadzór nad organizacją zaplecza budowy,

- obecności na terenie budowy przez okres realizacji Zadania Inwestycyjnego;

- sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych;

- kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

- bieżącego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz przedstawienia propozycji działań mających na celu ich uniknięcie a także zapobieżenie wystąpieniu podobnych zagrożeń w trakcie dalszej realizacji robót  budowlanych;

- kontrolowania czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porządek na terenie budowy;

- udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót;

- udział w naradach na budowie dot. realizacji Zadania Inwestycyjnego, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiającego, ewentualny Nadzór Autorski);

- opiniowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedstawionego przez Wykonawcę;

- monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót;

- kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów;

- nadzorowania robót wykonywanych przez Wykonawcę;

- zlecania Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości;

- dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- sprawdzenia wykonywanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę;

- mediacji i rozjemstwa w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym dotyczącym realizacji Zadania Inwestycyjnego;

- przedstawienia Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek robót, dla których nie przewidziano cen jednostkowych w umowie z Wykonawcą;

- przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

- poświadczenia terminu zakończenia robót;

- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, gwarancji, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót;

- powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

- prowadzenia bieżącej kontroli Zadania Inwestycyjnego;

- zapewnienia, przeprowadzenia i nadzorowania wymaganych prób i rozruchów technologicznych;

- przygotowuje dla Zamawiającego protokół konieczności spisany przy udziale przedstawicieli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz Wykonawcy, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w

dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych. Protokół ten będzie podlegał akceptacji Zamawiającego;

- przedstawia pisemną opinię dotyczącą kalkulacji kosztów Wykonawcy na wykonanie robót dodatkowych – w zakresie ich ilości i wartości.

- innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji.

b) na etapie po zakończeniu budowy:

- weryfikacji kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót;

- dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego;

c) w okresie gwarancji dla Zadań Inwestycyjnych:

- uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji każdego z Zadań Inwestycyjnych oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów bądź odbioru wystąpienia wad, także uczestniczenie w odbiorze od Wykonawcy robót związanych z usunięciem ujawnionych wad; Zamawiający powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego o terminach przeglądów gwarancyjnych oraz odbiorów robót czy odbioru gwarancyjnego na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV): 71.54.00.00-5 - Usługi zarządzania budową, 71.52.00.00-9 - usługi nadzoru budowlanego 71.31.00.00-4 - doradcze usług inżynieryjne i budowlane.

4.	Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt 7) ustawy.

5.	Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej w rozumieniu art. 2 pkt 6) ustawy.

Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo:

Część I Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie

Część II Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie

Część III Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)

- Termin realizacji zamówienia

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na czas określony. Za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia uznany będzie dzień podpisania umowy.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia dla części:

Część I Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie –  do 15.11.2014r. (z zastrzeżeniem: zamówienie będzie realizowane do dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót) oraz w okresie 5 lat (przeglądy gwarancyjne) od dnia zakończenia inwestycji przy realizacji której Wykonawca pełnił funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Część II Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie – do 15.10.2014r.                           (z zastrzeżeniem: zamówienie będzie realizowane do dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót) oraz w okresie 5 lat (przeglądy gwarancyjne) od dnia zakończenia inwestycji przy realizacji której Wykonawca pełnił funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Część III Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) – do 15.10.2014r. (z zastrzeżeniem: zamówienie będzie realizowane do dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót) oraz w okresie 5 lat (przeglądy gwarancyjne) od dnia zakończenia inwestycji przy realizacji której Wykonawca pełnił funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przewidywane terminy zakończenia robót:

Część I Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie – do 30.09.2014r.

Część II Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie – do 31.08.2014r.

Część III Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) – do 31.08.2014r.

7	Podwykonawstwo

7.1.	Zamawiający nie wskazuje zakresu przedmiotu zamówienia, który nie może być powierzony podwykonawcom.

7.2.	Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom musi być wskazany w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Brak informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez wykonawcę.

8.	Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

9.       Warunki udziału w postępowaniu

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    - posiadania wiedzy i doświadczenia,

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  - Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

Dla Części I Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie, Część II Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie, Część III Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) – w tym również, gdy Wykonawca przystępuje do dwóch bądź trzech części zamówienia:

Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie co najmniej:

1) 2 usługi, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zakończoną budową/przebudowę drogi o wartości robót co najmniej 1.000.000 brutto PLN każda.

  - Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Kluczowy personel Wykonawcy musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Dla Części I Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie, Część II Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie, Część III Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) – w tym również, gdy Wykonawca przystępuje do dwóch bądź trzech części zamówienia:

| Stanowisko | Wymagania dotyczące osób |
| --- | --- |
| Koordynator Inspektorów Nadzoru - Inspektor nadzoru robót drogowych | - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – dalej: rozporządzenie MTiB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w specjalności drogowej, |
| Inspektor nadzoru w branży sanitarnej | - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń– zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – dalej: rozporządzenie MTiB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych, jako inspektor nadzoru budowy/robót, |
| Inspektor nadzoru w branży elektrycznej | - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – dalej: rozporządzenie MTiB (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych, jako inspektor nadzoru budowy/robót |

9.4.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9.5	Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Przy analizie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający stosuje zasadę „spełnia” - „nie spełnia”.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. Warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 9.1. 9.2. i 9.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni spełniać łącznie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

10.	Dokumenty wymagane dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 
i spełniania warunków udziału w postępowaniu.

10.1.	Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

(1)	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców;

(2)	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(3)	Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że wykonawca należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 10.1. ppkt. (2)

10.2.	W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni przedłożyć:

(1)	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

(2)	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

W przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca będzie dysponował, na zasadzie przepisu art. 26 ust. 2b PZP, wymagane jest dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Ww. dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 9.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

(3)	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – sporządzone zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

(4)	Wykaz wykonanych (zakończonych) głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie  – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

Ww. dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 9.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

10.3.	Dowodami, o których mowa w ppkt.10.2. ppkt. (4), są:

1)	poświadczenie,

2)	oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1;

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie 10.2 ppkt(4) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

10.4.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

(1)	zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.1 ppkt (2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

(a) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o których mowa w lit. (a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. (1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem..

10.5.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(1)	dokumenty wymienione w pkt. 10.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź należycie umocowany pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia;

(2)	dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy łącznie wykazują spełnienie warunku.

11.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy

11.1.	Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania 
o udzielenie zamówienia mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

11.2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, z chwilą przesłania na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawców.

11.3.	Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, upoważniony jest:

Andrzej Mazur tel. (94) 35 84 608, kontakt telefoniczny w godzinach od 7.00 do 15.00, fax (94) 35 84 194, adres e-mail: a.mazur@dygowo.pl

Inga Miśko tel. (94) 35 84 608 kontakt tel. w godz. od 7.00 do 15.00,                              fax (94) 35 84 194, adres e-mail: i.misko@dygowo.pl

12.	Tryb składania zapytań przez Wykonawcę

12.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

12.2.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia tę treść na stronie internetowej pod adresem gdzie została zamieszczona specyfikacja.

12.3.	Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej specyfikacji.

13.	Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

13.1.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

13.2.	Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

13.3.	Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

13.4.	Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.

13.5.	Jeżeli zmiana, o której mowa 13.1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieści informację  o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

14.	Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia wadium.

15.	Termin związania ofertą

15.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

15.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 15.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.

15.3.	Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

16.	Opis sposobu przygotowania oferty.

16.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

16.2.	Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz OFERTY” (stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców) oraz niżej wymienione dokumenty:

(1)	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu,            z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

(2)	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

(3)	Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 10.

16.3.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

16.4.	Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

16.5.	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to powinno w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt. 16.7. i 16.8. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty bądź udzielenia pełnomocnictwa wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty powinien zostać dołączony odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji.

16.6.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę, sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

16.7.	Składane wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

16.8.	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.

16.9.	Zaleca się by strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Zaleca się by w treści oferty umieszczono informację o ilości stron.

16.10.	W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

16.11.	Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

Oferta na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej))”.

Nie otwierać przed 10.02.2014 r. godz. 10:15”.

16.12.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianach winno być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

17	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

17.1.	Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą specyfikacją należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. Nr 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2014 r. do godziny 10:00.

17.2.	Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

17.3.	Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali nr 1 w dniu 10.02.2014 r. godz. 10:15.

18.	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

18.1.	Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 17. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu realizacji i okresu gwarancji. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

18.2.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

18.3.	Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

18.4.	W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

18.5.	Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z załączonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

18.6.	Zamawiający poprawi w ofercie (i) oczywiste omyłki pisarskie, (ii) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, (iii) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

18.7.	Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy a złożoną przez niego ofertę uzna za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oraz odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.

19.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

19.1.	Cenę oferty należy podać na formularzu oferty – Formularz nr 1 liczbowo i słownie. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.

19.2.   Ustalona przez Wykonawcę cena oferty będzie ceną ryczałtową, która obowiązywać będzie przez okres ważności umowy i pozostanie niezmieniona.

19.3.  Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.

19.4.   Cena oferty musi zostać wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

19.5.   Stawka podatku VAT określona zgodnie z usta z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

20.	Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

20.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę, jest ofertą najkorzystniejszą.

20.2.	W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena brutto  x 100 pkt

liczba punktów =   -----------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

20.3.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

20.4.	Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

21.	Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty.

22.	Udzielenie zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie zawierać będzie informacje wymagane przez art. 92 ust. 1 ustawy. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

23.	Informacje o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

23.1.	Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru zawartego w Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

23.2.	Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

23.3.	Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

24.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

25.	Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

26.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN).

27.	Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

W niniejszym postępowaniu nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

28.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

29.	Informacja o przewidywanych zmianach zawartej umowy

Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą może zmienić umowę o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy możliwość wprowadzenia takich zmian została przewidziana przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej instrukcji dla wykonawców i określone zostały w niej warunki takich zmian. Zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy (dot. m.in. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy).

30.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

30.1.	Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

30.2.	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu;

2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)      odrzucenia oferty odwołującego.

30.3.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącą podstawę jego wniesienia -  jeżeli została przesłana faksem, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

30.4.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

ZAŁĄCZNIK NR 1

| Pieczęć Wykonawcy | OFERTA |
| --- | --- |
|  | Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1 78-113 Dygowo |

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej))”.

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAM/SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w części:

Część I Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie*

Część II Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie*

Część III Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)*

(2)	OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

(3)	OFERUJĘ/OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w części:

Część I Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie*  za cenę netto w wysokości: __________________________________________________ zł +  podatek VAT w wysokości _____%. Kwota brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ___________________________________________zł (słownie: _______________________),

Część II Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie* za cenę netto w wysokości: __________________________________________________ zł +  podatek VAT w wysokości _____%. Kwota brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ___________________________________________zł (słownie: _______________________),

Część III Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)* za cenę netto w wysokości: __________________________________________________ zł +  podatek VAT w wysokości _____%. Kwota brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ___________________________________________zł (słownie: _______________________),

(4)	OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie:

Część I Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie* do 15.11.2014r. (z zastrzeżeniem: zamówienie będzie realizowane do dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót) oraz w okresie 5 lat (przeglądy gwarancyjne) od dnia zakończenia inwestycji przy realizacji której Wykonawca pełnił funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przewidywane terminy zakończenia robót: do 30.09.2014r.

Część II Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie* do 15.10.2014r. (z zastrzeżeniem: zamówienie będzie realizowane do dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót) oraz w okresie 5 lat (przeglądy gwarancyjne) od dnia zakończenia inwestycji przy realizacji której Wykonawca pełnił funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przewidywane terminy zakończenia robót: do 31.08.2014r.

Część III Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)* do 15.10.2014r. (z zastrzeżeniem: zamówienie będzie realizowane do dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót) oraz w okresie 5 lat (przeglądy gwarancyjne) od dnia zakończenia inwestycji przy realizacji której Wykonawca pełnił funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przewidywane terminy zakończenia robót: do 31.08.2014r.

(5)	ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ/ZREALIZUJEMY samodzielnie/przy udziale podwykonawców. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(7)	OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

(8)	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ________________________________________________________________

NR FAKSU: ________________________________

Adres e-mail: ________________________________

OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na ______________ stronach.

__________________________________ dnia _____________ 2014r.

_______________________
(podpis Wykonawcy)

ZAŁACZNIK NR 2

| Pieczęć Wykonawcy | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: „Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej))”.

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Oświadczam/ oświadczamy, że ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

___________________________________ dnia _______________ 2014 r.

_________________________
(podpis Wykonawcy)

ZAŁACZNIK NR 3

| Pieczęć Wykonawcy | Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej |
| --- | --- |

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej))”.

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczam/oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentuję/reprezentujemy nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331z późn. zm).*

oświadczam/oświadczamy*, że Wykonawca którego reprezentuję/reprezentujemy należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331z późn. zm), do której należą także następujące podmioty:

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

- ……………………………………

__________________________dnia _____________________2014 r.

______________________________

(podpis Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

ZAŁACZNIK NR 4

| Pieczęć Wykonawcy | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| --- | --- |

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej))”.

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczam/oświadczamy, że ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadania wiedzy i doświadczenia,

- Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

___________________________________ dnia _______________ 2014 r.

_________________________
(podpis Wykonawcy)

ZAŁACZNIK NR 5

| Pieczęć Wykonawcy | Wykaz osób |
| --- | --- |

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej))”.

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczam/ oświadczamy, że dysponujemy nw. osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

| Funkcja/Osoba | Kwalifikacje zawodowe – posiadane uprawnienia (z podaniem daty i pełnej podstawy prawnej ich wydania) | Doświadczenie, wykształcenie – pełniona funkcja i okres pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok – do m-c/rok) | Podstawa do dysponowania (pozwalająca ustalić, czy wykonawca polega na zasobach udostępnionych przez inne podmioty na zasadzie przepisu art. 26 ust. 2b PZP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Koordynator Inspektorów Nadzoru - Inspektor nadzoru robót drogowych __________________________________ (imię i nazwisko) |  |  |  |
| Inspektor nadzoru w branży sanitarnej __________________________________ (imię i nazwisko) |  |  |  |
| Inspektor nadzoru w branży elektrycznej …………………… (imię i nazwisko) |  |  |  |

Oświadczamy, że osoby wymienione w powyższej tabeli, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

___________________________________ dnia _______________ 2014 r.

_________________________
(podpis Wykonawcy)

Uwaga: W przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca będzie dysponował, na zasadzie przepisu art. 26 ust. 2b PZP, wymagane jest dołączenie pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

ZAŁACZNIK NR 6

| Pieczęć Wykonawcy | Wykaz usług |
| --- | --- |

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej))”.

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczamy, że reprezentowany przez nas Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące usługi:

| Nazwa zadania | Rodzaj i wartość wykonanych robót | Czas realizacji od (m-c/rok) do (m-c/rok) | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- |

__________________________________dnia _______________2014r.

____________________________
(podpis Wykonawcy)

ROZDZIAŁ II

Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 7

UMOWA NR …./2014

na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dnia ……………… 2014 r. pomiędzy: Gminą Dygowo z siedzibą w Dygowie, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo reprezentowaną przez Wójta  Gminy Dygowo – Marka Zawadzkiego  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dygowo,

zwaną dalej „ Zamawiającym ”,

a

…………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym ………………….

zwanym dalej „ Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (INI)”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej „PZP”) w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej))” została zawarta umowa następującej treści, zwana dalej „Umową”:

§ 1

- Zamawiający zleca a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego na częściowych zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach zadania: Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym, przebudowa ulicy Łukowej (bocznej))” dla części:

Część I Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie*

Część II Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie*

Część III Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej)*

2.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego (dalej „Przedmiot umowy”) obejmuje przygotowanie, organizację, nadzór, koordynację i zakończenie procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonywał będzie obowiązki w zakresie: pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynowania czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 246, poz. 1623 z późn. zm.); uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze gwarancyjnym; dbania o interes Zamawiającego, uczestnictwa w procesie inwestycyjnym; mediacji i rozjemstwa w sporach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami Zadań Inwestycyjnych, zwanych dalej „Wykonawcą”.

§ 2

W ramach wykonania Przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest w szczególności do:

a) na etapie budowy:

- przekazania placu budowy Wykonawcy oraz nadzór nad organizacją zaplecza budowy,

- obecności na terenie budowy przez okres realizacji Zadania Inwestycyjnego;

- sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych;

- kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

- bieżącego archiwizowania wszelkich gwarancji, atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych na Zadaniu Inwestycyjnym, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz przedstawienia propozycji działań mających na celu ich uniknięcie a także zapobieżenie wystąpieniu podobnych zagrożeń w trakcie dalszej realizacji robót  budowlanych;

- kontrolowania czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy utrzymuje porządek na terenie budowy;

- udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji robót;

- udział w naradach na budowie dot. realizacji Zadania Inwestycyjnego, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiającego, ewentualny Nadzór Autorski);

- opiniowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedstawionego przez Wykonawcę;

- monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym Harmonogramem robót;

- kontrolowania sposobu składowania i przechowywania materiałów;

- nadzorowania robót wykonywanych przez Wykonawcę;

- zlecania Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości;

- dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

- sprawdzenia wykonywanych robót i powiadomienie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę;

- mediacji i rozjemstwa w sporach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym dotyczącym realizacji Zadania Inwestycyjnego;

- przedstawienia Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek robót, dla których nie przewidziano cen jednostkowych w umowie z Wykonawcą;

- przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

- poświadczenia terminu zakończenia robót;

- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, gwarancji, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót;

- powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

- prowadzenia bieżącej kontroli Zadania Inwestycyjnego;

- zapewnienia, przeprowadzenia i nadzorowania wymaganych prób i rozruchów technologicznych;

- przygotowuje dla Zamawiającego protokół konieczności spisany przy udziale przedstawicieli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz Wykonawcy, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych. Protokół ten będzie podlegał akceptacji Zamawiającego;

- przedstawia pisemną opinię dotyczącą kalkulacji kosztów Wykonawcy na wykonanie robót dodatkowych – w zakresie ich ilości i wartości.

- innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji.

b) na etapie po zakończeniu budowy:

- weryfikacji kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót;

- dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego;

c) w okresie gwarancji dla Zadań Inwestycyjnych:

- uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji każdego z Zadań Inwestycyjnych oraz w odbiorze gwarancyjnym a w przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądów bądź odbioru wystąpienia wad, także uczestniczenie w odbiorze od Wykonawcy robót związanych z usunięciem ujawnionych wad; Zamawiający powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego o terminach przeglądów gwarancyjnych oraz odbiorów robót czy odbioru gwarancyjnego na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 3

1.	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do występowania do Zamawiającego z wnioskami o:

-	wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

-	przeprowadzenie kontrolnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Rzeczoznawcę;

-	zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

2.	W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych na Zadaniach Inwestycyjnych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

a)	zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego;

b)	przygotowuje dla Zamawiającego protokół konieczności spisany przy udziale przedstawicieli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz Wykonawcy, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych. Protokół ten będzie podlegał akceptacji Zamawiającego;

c) przedstawia pisemną opinię dotyczącą kalkulacji kosztów Wykonawcy na wykonanie robót dodatkowych – w zakresie ich ilości i wartości.

§4

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonując czynności nadzoru inwestycyjnego działa w imieniu własnym i na rachunek Zamawiającego.

2.	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania, stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- W czasie trwania budowy Zamawiający ma prawo kontrolować budowę, zapoznawać się z postępem i jakością robót oraz kierować do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikające z powyższych czynności uwagi w sprawach technicznych związanych z realizacją inwestycji, natomiast Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien zgłoszone uwagi uwzględnić, o ile nie będą one sprzeczne z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

2.	Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1)	przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego jednego kompletu dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego wykonawcy i umowy z wykonawcą,

2)	udział w przekazaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego placu budowy Wykonawcy,

3)	udział w naradach i spotkaniach na budowie,

4)	dokonanie odbioru końcowego Zadań Inwestycyjnych, w oparciu o potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłoszenie zadania do odbioru przez Wykonawcę,

5)	terminowe opłacanie faktur wystawianych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§6

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zrealizuje Przedmiot umowy w terminie:

Część I Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie do 15.11.2014r. (z zastrzeżeniem: zamówienie będzie realizowane do dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót) oraz w okresie 5 lat (przeglądy gwarancyjne) od dnia zakończenia inwestycji przy realizacji której Wykonawca pełnił funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Przewidywane terminy zakończenia robót: do 30.09.2014r.*

Część II Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie do 15.10.2014r. (z zastrzeżeniem: zamówienie będzie realizowane do dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót) oraz w okresie 5 lat (przeglądy gwarancyjne) od dnia zakończenia inwestycji przy realizacji której Wykonawca pełnił funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przewidywane terminy zakończenia robót: do 31.08.2014r.*

Część III Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) do 15.10.2014r. (z zastrzeżeniem: zamówienie będzie realizowane do dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót) oraz w okresie 5 lat (przeglądy gwarancyjne) od dnia zakończenia inwestycji przy realizacji której Wykonawca pełnił funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przewidywane terminy zakończenia robót: do 31.08.2014r.*

§7

- Za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wynagrodzenie brutto w wysokości:

Część I Przebudowa ulicy Wiosennej w Dygowie*  ……. zł (słownie:……………..00/100 złotych), tj. kwota netto ………. zł (słownie:………….. 00/100 złotych) powiększona o podatek VAT 23% ….. zł (słownie: …………… 00/100 złotych);

Część II Przebudowa dróg przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie……. zł (słownie:……………..00/100 złotych), tj. kwota netto ………. zł (słownie:………….. 00/100 złotych) powiększona o podatek VAT 23% ….. zł (słownie: …………… 00/100 złotych);

Część III Przebudowa ulicy Łukowej (bocznej) ……. zł (słownie:……………..00/100 złotych), tj. kwota netto ………. zł (słownie:………….. 00/100 złotych) powiększona o podatek VAT 23% ….. zł (słownie: …………… 00/100 złotych).

a)	Zamawiający wypłaci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy jednorazowo po zakończeniu Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego inwestycji, a w przypadku stwierdzenia wad w protokole odbioru końcowego inwestycji, po podpisaniu protokołu stwierdzającego usunięcie wad.

b)	Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie z konta Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - w terminie 30 dni /trzydziestu dni/ od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Strony ustalają, że terminem zapłaty będzie dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku Zamawiającego.

c)	Jeżeli w toku realizacji Zadania Inwestycyjnego nastąpi przerwanie realizacji z przyczyn niezależnych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub też z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, na czas przekraczający 60 dni, Strony Umowy będą uprawnione do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej okresowi obowiązywania Umowy.

2.   Strony oświadczają, iż są upoważnione do wystawiania i otrzymywania faktur VAT:

- NIP Zamawiającego:   ………………………..

- NIP Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  ………………….

3.Jednocześnie Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  do wystawiania faktur VAT za świadczone usługi bez podpisu osób uprawnionych do otrzymywania faktur VAT.

§8

1.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  oświadcza, ze następujący zakres usług zostanie wykonany przez podwykonawców:

……………………………………………………………………………….. .

2.Zamawiający może żądać od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§9

- Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji koordynatora przy realizacji inwestycji następujące osoby:  Andrzej Mazur, tel. 094) 35 84 608, email: a.mazur@dygowo.pl, Inga Miśko, tel. 094) 35 84 608, email: i.misko@dygowo.pl;

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego następujące osoby:

……………….. - Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych, nr telefonu: ………….., e-mail ………..,

……………….. - Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy sieci sanitarnych, nr telefonu: ……………….., e-mail ………..,

………………… - Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych, nr telefonu: ……………….., e-mail ………..,

3.Koordynatorem czynności inspektorów na budowie będzie:  ………………………….., nr telefonu ………………., e-mail ………..

§10

1.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umownych zobowiązań wynikających z Umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto tj.   ………… złotych.

- Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego karę umowną za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny ofertowej brutto tj. ………….. złotych.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu Umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki.

2.Jeżeli wysokość szkody przewyższy wartość zastrzeżonej kary umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§11

1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

1)	Wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu umowy może nastąpić w wyniku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności jeżeli nastąpi zmiana terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego.

2)	Zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a)	wstrzymania przez Zamawiającego robót na Zadaniu Inwestycyjnym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

b)	wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej dotyczącej Zadania Inwestycyjnego na życzenie Zamawiającego.

c)	wystąpienia przy realizacji Zadania Inwestycyjnego robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć podczas zawierania  Umowy.

3)	W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1. 1) i pkt. 1. 2) termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres trwania tych okoliczności lub ich bezpośrednich następstw.

4)	Pozostałe okoliczności uzasadniające zmiany umowy:

a)	Wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy.

b)	Zmiana obowiązującej stawki VAT; W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana poprzez dodanie do wartości netto należnego wynagrodzenia kwoty podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

c)	Dopuszcza się zmianę osób stanowiących kluczowy personel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana może nastąpić na wniosek Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zawierający uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzające, iż wskazana osoba posiada kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d) 	Dopuszcza się zmianę postanowień Umowy wynikającą ze zmiany w obowiązujących przepisach prawa, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego.

5)	Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP w szczególności:

a)	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b)	zmiany danych teleadresowych oraz zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

2.	Każda zmiana Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy PZP a w sprawach nieuregulowanych ustawą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13

Sprawy sporne wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

§14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiający 						Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

# Footnotes

W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.

*Niepotrzebne skreślić